Manažment údajov Sociálnej poisťovne

Agendová štúdia

14.11.2017 Tento dokument obsahuje 64 strán

Obsah

1	Základné informácie	4

1.1	Prehľad	4

1.2	Dôvod	5

1.3	Rozsah	6

1.4	Použité skratky a značky	8

2	Manažérske zhrnutie	10

2.1	Motivácia	17

2.2	Popis aktuálneho stavu	20

2.2.1	Legislatíva	20

2.2.2	Architektúra	22

2.2.3	Prevádzka	33

2.3	Varianty riešenia	35

2.3.1	Variant A – „MÚSP v prostredí SP a preferovaných technológií SP“	35

2.3.2	Variant B – „MÚSP riešenie na kľúč“	36

2.3.3	Variant C – „MÚSP – využitie spoločného komponentu vo vládnom cloude“	37

2.3.4	Variant D – „MÚSP neexistuje“	37

2.3.5	Porovnanie variantov MÚSP (SWOT)	38

2.4	Popis budúceho stavu	40

2.4.1	Legislatíva	40

2.4.2	Architektúra	41

2.4.3	Prevádzka	55

2.4.4	Ekonomická analýza	56

Zoznam obrázkov

Obr. 1 Koncept platformy zdieľania a integrácie údajov – budúci stav	14

Obr. 2 Biznis architektúra - aktuálny stav	23

Obr. 3 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav	26

Obr. 4 Prehľad interných integrácii (spolupráce) agendových aplikácii – aktuálny stav	26

Obr. 5 Technologická architektúra - – aktuálny stav	29

Obr. 6 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav: sieťová architektúra ústredia	32

Obr. 7 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav	32

Obr. 8 Biznis procesy pre manažment údajov	42

Obr. 9 MÚSP v kontexte biznis architektúry SP – budúci stav	43

Obr. 10 Centrálne aplikačné služby: Platforma integrácie údajov (PaaS) – budúci stav	46

Obr. 11 Bezpečnostná architektúra – budúci stav	54

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie	4

Tabuľka 2 Skratky a značky	8

Tabuľka 3 Manažérske zhrnutie  – Prínosy	12

Tabuľka 4 Manažérske zhrnutie  – Návrh rámcového harmonogramu	15

Tabuľka 5 Manažérske zhrnutie  – Návrh implementačných cieľov a ich merania (KPI)	16

Tabuľka 6 Motivácia – budúci stav	17

Tabuľka 7 Legislatíva – aktuálny stav	20

Tabuľka 8 Biznis architektúra - aktuálny stav	22

Tabuľka 9 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav	24

Tabuľka 10 Identifikovaný rozsah datasetov SP - aktuálny stav	27

Tabuľka 11 Technologická architektúra - aktuálny stav	28

Tabuľka 12 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav	31

Tabuľka 13 Prevádzka - aktuálny stav	33

Tabuľka 14 Legislatíva - budúci stav	40

Tabuľka 15 Biznis architektúra – budúci stav	41

Tabuľka 16 Architektúra informačných systémov - budúci stav	44

Tabuľka 10 Navrhovaný implementačný rozsah:	47

Tabuľka 17 Technologická architektúra - budúci stav	48

Tabuľka 18 Implementácia a migrácia	49

Tabuľka 19 Bezpečnostná architektúra - budúci stav	53

Tabuľka 20 Prevádzka - budúci stav	55

Tabuľka 21 Ekonomická analýza - budúci stav	56

Tabuľka 22 Prehľad ukazovateľov efektivity	57

Tabuľka 23 Prehľad nákladov a prínosov	57

Tabuľka 24:	57

Tabuľka 25 Typy výdavkov projektu	58

Tabuľka 26 Rozpočet projektu podľa výstupov	58

# Základné informácie

## Prehľad

Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Manažment údajov Sociálnej poisťovne (ďalej aj „MÚSP“) pripravila Sociálna poisťovňa (ďalej ako SP), ktorá bude implementovať projekt a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).

Projekt MÚSP je prvým projektom reformného zámeru „Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia“. Základným cieľom reformného zámeru je redizajn služieb a optimalizácia procesov SP.

Cieľom projektu MÚSP je zaviesť manažment údajov v prostredí SP, čo je nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu ďalších projektov reformného zámeru.

Návrh riešenia MÚSP je založené na koncepte  manažmentu údajov, ktorý zadefinovala strategická priorita NKIVS – Manažment údajov (ďalej ako „SP-MÚ“).

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

| Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy |  |
| --- | --- |
| Projekt MÚSP je navrhnutý ako národný projekt nakoľko celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu je vo výlučnej kompetencii SP. |  |
| Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia |  |
| Prijímateľ národného projektu je SP. SP je verejnoprávna inštitúcia, ktorá v súlade s platnou legislatívou vykonáva agendy v úsekoch verejnej správy: Sociálne poistenie (U00139) Starobné dôchodkové sporenie (U00140). V uvedených úsekoch SP vykonáva agendy: Agenda č.; Agenda Názov; Úsek VS. A0001820; Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie; U00140. A0001821; Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie; U00140. A0001819; Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti; U00139. A0001818; Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia; U00139. A0001816; Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok; U00139. A0001817; Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia; U00139. V rámci uvedených agend SP poskytuje služby sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia pre klientov SP tzn. občanov a podnikateľov. Realizované služby projektu MÚSP budú využívané všetkými agendami SP. SP je vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy, jediným vhodným subjektom pre realizáciu aktivít v tejto oblasti nakoľko má výlučné postavenie pri výkone uvedených agend. SP ako jediný subjekt disponuje potrebným know-how pre realizáciu projektov v daných vecných oblastiach príslušných agend. Z uvedených dôvodov a na základe kompetencií SP stanovených Zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a Zákonom č. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, nie je možné projekt realizovať prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov. Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je v zmysle ods. § 34a, bodu 1b) Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti. |
| Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII | 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |
| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu | 4 971 150 € |

## Dôvod

Sociálna poisťovňa si je vedomá dôležitosti údajov potrebných pre výkon jej vlastných agendových činností vyplývajúcich z legislatívy. Údaje sú jedným z kľúčových aktív ktoré organizácie vlastnia, bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom alebo komerčnom sektore.

Zároveň NKIVS, schválená vládou SR dňa 28. septembra 2016, ako jednu zo svojich strategických priorít zadefinovala „Manažment údajov“. Práve projekt MÚSP je aplikovaním strategickej priority „Manažment údajov“ do prostredia SP prostredníctvom zavedenie „Data governance“, čo je celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie.

Ďalším dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci aktuálny stav pri správe údajov v SP. Nie je vhodné, aby každý informačný podsystém pre svoje potreby zakladal a spravoval vlastné registre a referenčné dáta. Tento stav je charakteristický pre súčasnosť a vyžaduje značné finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov.

Zavedenie Manažmentu údajov v SP je zároveň nevyhnutnou podmienkou pre efektívnu realizáciu následných projektov reformného zámeru „Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia“.

Projekt MÚSP sleduje tieto strategické ciele SP vyplývajúce z dokumentu „Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022“, ktorý bol schválený vládou:

Optimalizácia procesov:

  - Rozvoj elektronickej komunikácie - aplikácia zákona o eGovernmente. Opatrenia  / aktivity:

    - prispôsobenie pracovných postupov a informačných systémov potrebám elektronickej komunikácie s ostatnými orgánmi verejnej moci, zamestnávateľmi, ako aj fyzickými osobami.

  - Vybudovanie spoločnej databázy údajov s možnosťou jej využitia všetkými útvarmi poisťovne. Opatrenia / aktivity:

    - vytvorenie jednotného úložiska údajov, ktoré by mohli využívať poistenci, ako aj jednotlivé útvary Sociálnej poisťovne,

    - rozšírenie informatickej podpory.

  - Participácia na systéme medzinárodnej výmeny informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia. Opatrenia/aktivity:

    - zabezpečenie dátových služieb pre národný prístupový bod a podporné aplikácie do elektronickej výmeny údajov v rámci EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení)

Efektívne hospodárenie:

  - Rozšírenie elektronizácie a automatizácie procesov s cieľom zníženia nákladovosti procesov výkonu sociálneho poistenia. Opatrenia/aktivity:

    - analýza pracovných postupov so zameraním na možnosti automatizácie procesov, a tým zníženia nákladovosti procesov, ako aj zabránenie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom

    - rozšírenie potrebnej informatickej podpory

Projekt MÚSP sleduje tieto ciele informatizácie verejnej správy vyplývajúce z dokumentu NKIVS:

Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov

  - Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií)

  - Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií

  - Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe

Optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb

  - Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu

  - Zlepšíme „governance“ verejného IT

Projekt MÚSP sleduje tieto ciele rozvoja IS SP:

Centralizovaný manažment zdieľaných údajov

Konsolidovaný pohľad na klienta SP a históriu vzťahu s ním

Technologická stabilizácia prevádzkovaného prostredia IS°SP, spoľahlivosť a bezpečnosť systémov

## Rozsah

Projekt má za úlohu zaviesť manažment údajov Sociálnej poisťovne na základe Strategickej priority NKIVS Manažment údajov. Každá inštitúcia verejnej správy musí byť schopná do konca roka 2020 dosiahnuť merateľné ciele stanovené v rámci Strategickej priority Manažment údajov, medzi ktoré patrí:

Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v ISVS organizácie.

Rozšírenie zoznamu referenčných údajov.

Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť".

Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi.

Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú.

Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe.

Zvýšenie dostupnosti dát pre analytické spracovanie.

Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov.

Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát.

Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z architektonického rámca verejnej správy a nadväzuje na Architektonickú víziu verejnej správy SR. Predkladaný dokument tak popisuje:

Motiváciu pre implementáciu zmien v procesoch a informačných systémoch manažmentu údajov v SP;

Legislatívu a jej potrebné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu riešenia;

Architektúru riešenia:

  - Motivácia určuje základné záujmové skupiny (tzv. „Stakeholders“) a ich záujmy,

  - Biznis architektúra definuje biznis procesy a biznis služby, ktoré budú popisovať riadenie správy údajov v organizácii,

  - Architektúra informačných systémov znázorňuje vnútornú kompozíciu riešenia Manažmentu údajov v SP a integračné väzby systému s okolím,

  - V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu Manažment údajov SP a ich súvislosť s ďalšími projektami v rámci koncepcie rozvoja SP,

  - Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie projektu.

Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora prevádzky riešenia ako interného systému na správu údajov,

V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si realizácia cieľov reformy a implementácie projektu vyžiadajú. Ich následná analýza dáva odpoveď o ekonomickej výhodnosti riešenia. V rámci tejto časti sú špecifikované indikatívne náklady pre realizáciu navrhovaného riešenia.

Pre každú oblasť architektúry sú identifikované kritéria kvality, na základe ktorých je možné posudzovať návrhy a alternatívne riešenia. Obdobne sú identifikované riziká, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektu eliminovať.

Štúdia uskutočniteľnosti analyzuje alternatívy riešenia, ako je možné realizovať systém riadenia údajov v organizácii. V rámci kriteriálnej analýzy bola vybraná jedna alternatíva, pre ktorú bol spracovaný návrh riešenia budúceho stavu

Dokument popisuje architektonický model, ktorý vznikol, aby ukázal možnosti systému Manažment údajov v SP. Podrobnú definíciu jednotlivých prvkov modelu je v možné nájsť v Prílohe tohto dokumentu.

Navrhovaný implementačný rozsah datasetov ktorý projekt MÚSP navrhuje pokryť:

|  | Datasety (DS) | Integračné scenáre |
| --- | --- | --- |
| Datasety s 2+ konzumnými scenármi | 24 | 108 |
| Propagácia referenčných DS | 6 | 46 |
| Aktívne prístupy ku DS | 9 | 21 |
| IS využívajúce centrálne číselníky (ZČ, SP, iné rezorty) | 3 | 22 |
| Celkový realizačný rozsah integračných scenárov MÚSP: |  | 197 |

## Použité skratky a značky

Tabuľka 2 Skratky a značky

| Skratka/Značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| CDÚ | Centrálne dátové úložisko |
| CSPP | Centrálny Systém Podpory Prevádzky |
| CSRÚ | IS Centrálny systém referenčných údajov. Z pohľadu legislatívy plní funkcie Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov MPIaIÚ (Zákon č 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) §10 , ods.3, bod h) |
| DFŠ | Detailná funkčná špecifikácia |
| DG Data governance | Znamená celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie |
| DS | Dataset - datasetom je ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy, pôvodné miesto evidencie datasetu je dátovým zdrojom. Dataset spravidla zodpovedá jednej alebo viacerým databázovým tabuľkám. |
| EK | Európska komisia |
| EESSI | Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení (v rámci EU) |
| ESB | Enterprise service bus, jedná sa o middleware technológiu, ktorá zabezpečuje synchrónnou alebo asynchrónnu integráciu IS |
| EZU | Elektronický zber údajov (IS) |
| FO | Fyzická osoba |
| GDPR | NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov |
| HA | High-availability (Vysoká dostupnosť) |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| IP | Integračná platforma |
| IS | Informačný systém |
| IT | Informačné technológie |
| JVP | Jednotný výber poistného ( IS) |
| JSD | Jednotný systém dávok |
| KÚ Kmeňové údaje | Kmeňové údaje reprezentujú biznis objekty, ktoré sú odsúhlasení a používané viac ako jedným IS. |
| KPI | Key performance indicator – Kľúčový ukazovateľ výkonnosti |
| MetaIS | Centrálny metainformačý systém. Informačný systém VS, ktorý eviduje meta údaje o IS VS |
| MF SR | Ministerstvo financií SR |
| MPIaIÚ | Modul Procesnej Integrácie a Integrácie Údajov |
| MÚSP | Manažment údajov Sociálnej poisťovne |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NKIVS | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR |
| OP EVS | Operačný program efektívna verejná správa |
| OP II | Operačný program integrovaná infraštruktúra |
| Open data | Otvorené údaje sú informácie a údaje zverejnené na internete, ktoré sú úplné, ľahko dostupné, strojovo spracovateľné, používajú štandardy s voľne dostupnou špecifikáciou, sprístupnené sú za jasne definovaných podmienok použitia a s minimom obmedzení a tiež sú dostupné používateľom pri vynaložení minima možných nákladov. |
| OVM | Orgán verejnej moci, legislatívny pojem podľa § 3 zákona č. 305/2013 Z. z. |
| PA | Procesná analýza |
| PDI | Platforma dátovej integrácie |
| PHZ | Predpokladaná hodnota zákazky |
| PaaS; iPaaS, SaaS | Skratky pre cloudové služby: Platform as a service / Platforma ako služba Integration Platform as a service / Integračná Platforma ako služba Software as a service / Software ako služba |
| PO | Právnická osoba |
| Povinná osoba | legislatívny pojem podľa § 3 zákona č. 275/2006 Z. z. |
| PRINCE2 | Metodika pre riadenie projektov |
| RA | Register adries |
| RR Referenčný register | legislatívny pojem podľa § 49 zákona č. 305/2013 Z. z. |
| RÚ Referenčné údaje | legislatívny pojem podľa § 49 zákona č. 305/2013 Z. z. |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RPO | Register právnických osôb |
| SP | Sociálna poisťovňa |
| SP-MÚ | Strategická priorita – Manažment údajov, strategická priorita zadefinovaná v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy SR |
| SR | Slovenská republika |
| ŠU | Štúdia uskutočniteľnosti |
| SZ | Servisná zbernica |
| UPPVII | Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu |
| VO | Verejné obstaranie |
| VS | Verejná správa |
| WS | web service / webová služba |

# Manažérske zhrnutie

V tejto kapitole je zhrnutá predmetná problematika témy manažmentu údajov v prostredí SP. Zhrnuté sú informácie východiskového stavu na úrovni verejnej správy ako aj Sociálnej poisťovne, následne sú zosumarizované ciele a očakávané výstupy projektu ako aj príslušné merateľné ukazovatele.

#### Motivácia

Informatizácia verejnej správy a jej strategické priority

Vládou schválená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy SR (NKIVS) ako jednu zo svojich priorít uvádza Riadenie údajov: „Z pohľadu zlepšovania využívania dát vo verejnej správe bude potrebné zabezpečiť, aby každá inštitúcia sprístupnila údaje vo svojej evidencii ako referenčné údaje cez platformu dátovej integrácie a vo svojich procesoch využívala referenčné údaje ostatných inštitúcií.“

Sociálna poisťovňa si je vedomá dôležitosti údajov potrebných pre výkon jej vlastných agendových činností vyplývajúcich z legislatívy. Údaje sú jedným z kľúčových aktív ktoré organizácie vlastnia, bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom alebo komerčnom sektore.

Základnou motiváciou je aplikovanie Strategickej priority NKIVS Manažment údajov. Každá inštitúcia verejnej správy musí byť schopná do konca roka 2020 dosiahnuť merateľné ciele stanovené v rámci Strategickej priority Manažment údajov, medzi ktoré patrí:

Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v ISVS organizácie.

Rozšírenie zoznamu referenčných údajov.

Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť".

Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi.

Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú.

Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe.

Zvýšenie dostupnosti dát pre analytické spracovanie.

Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov.

Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát.

Aktuálny stav IS SP

Základným zdrojom jedinečných údajov o subjektoch evidencie subjektom evidencie (osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť ) sú registre spravované v rámci IS SP. Problémom súčasného stavu je, že každý systém si zakladá a spravuje vlastnú údajovú základňu pre svoju agendu. Nevýhodou súčasného stavu sú značné nároky na finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na bezpečnosť dát, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov.

Problematika koncepčného riešenia údajovej základne v SP už dlhodobo rezonuje a za posledné roky bolo podniknutých niekoľko pokusov o riešenie. Najvýznamnejším bol zámer vytvorenia centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia ako nástroj (centrálne dátové úložisko) správy vybranej množiny kmeňových údajov. Projekt sa však nepodarilo dostať do realizačnej fázy.

#### Ciele zavedenia manažmentu údajov Sociálnej poisťovne

Cieľom MÚSP je zaviesť manažment údajov v prostredí SP, čo je prvou nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu ďalších projektov, informačných systémov (ďalej aj „IS“) vyplývajúcich z reformného zámeru. MÚSP si kladie nasledovné ciele:

Aplikáciu strategickej priority Manažment údajov v prostredí SP.

Plnenie akčného plánu NKIVS pre strategickú prioritu Manažment údajov.

Zavedenie „Data governance“ (manažment údajov) v prostredí SP.

Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov v IS SP.

Zabezpečenie využívania referenčných údajov v SP.

Rozšírenie zoznamu referenčných údajov SP.

Zvýšenie dostupnosti údajov o klientoch, ktoré sa v SP o nich evidujú pre službu „Moje údaje“

Zvýšenie dostupnosti údajov pre službu „Open data“.

Zvýšenie dostupnosti údajov dát pre analytické spracovanie Analýzu a identifikáciu v rámci SP.

Zmenu súčasnej point-to-point integrácie údajov medzi informačnými systémami SP do jasne a transparentne definovanej štruktúry a vzťahov – jasne definované API jednotlivých IS SP.

Vytvoriť predpoklady pre postupnú, iteratívnu a agilnejšiu formu budúcej náhrady existujúcich IS SP.

Projekt plne pokryje požiadavky, ktoré boli v minulosti identifikované pre Centrálny register subjektov sociálneho poistenia (CRSSP) a navyše umožní SP efektívnym spôsobom splniť požiadavky legislatívy tým, že:

Pre všetky agendy SP zabezpečí jednotný prístup k údajom ostatných orgánov verejnej moci (OVM), tak aby tieto údaje nemuseli byť dodatočne požadované od FO a PO – realizácia princípu „jeden krát a dosť“ pre agendy SP

Zabezpečiť jednotný spôsob poskytovania údajov SP pre ostatné OVM v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o eGovernmente – podpora realizácie princípu „jeden krát a dosť“ pre ostatné OVM

Projekt taktiež pokryje požiadavku zlepšiť dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť tých údajov SP, ktoré sú používané vo viacerých systémoch SP takým spôsobom, že ku každému údaju z tejto kategórie bude priradený správca, ktorý bude garantovať aktuálnosť a správnosť údaja a tento údaj bude dostupný z jedného miesta pre všetkých konzumentov.

#### Výstupy realizácie projektu MÚSP

Návrh riešenia MÚSP napĺňa zadefinovanú strategickú prioritu „Manažment údajov“  a je založený na koncepte „Data governance“, čo je súbor osvedčenejších skúseností zahŕňajúcich procesy, politiky, a nástroje, zabezpečujúce manažment údajov v celom informačnom prostredí SP.

Riešenie MÚSP bude zahrňovať nasledovné oblasti riadenia údajov:

Manažment životného cyklu údajov.

Kvalita údajov.

Klasifikácia a kategorizácia údajov.

Integrácia údajov.

Referenčné údaje a princíp jedenkrát a dosť.

Dátová podpora pre služby:  Moje dáta a Open dáta

Dátová podpora pre analytické spracovanie údajov vo verejnej správe

Výstupy projektu:

Formálne schválený a interne implementovaný „Interný predpis pre Data governance“, čo znamená že bude fungovať systém riadenia podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby to bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom SP.

Zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu subjektov a integritu údajov a tiež funkcie pre odstránenie duplicít, stotožnenie, zlučovanie a aktuálnosť údajov.

Zabezpečiť permanentnú aktuálnosť identifikačných, číselníkových a ďalších referenčných údajov na základe integrácie s referenčnými registrami verejnej správy.

Zabezpečiť základnú komunikačnú platformu pre prepojenie systémov a riadenie dátových výmen prostredníctvom štandardných rozhraní na princípe integračnej platformy.

Zabezpečiť ochrany osobných údajov podľa GDPR.

Zabezpečiť publikovanie otvorených údajov (Open Data)

Zabezpečenie prevádzkových, procesných a kompetenčných podmienok pre zaradenie MÚSP do prevádzkového prostredia SP

Tabuľka 3 Manažérske zhrnutie  – Prínosy

| Prínos |  |
| --- | --- |
| Správnosť a aktuálnosť údajov | Je garantovaná správnosť a aktuálnosť údajov v informačných systémoch SP. |
| Schopnosť synchronizácie údajov | Kmeňové údaje sú spravované tak aby každá agenda SP mala možnosť referencovať, respektíve synchronizovať svoje údaje voči garantovanému zdroju správnych údajov. |
| Referenčné registre | SP má vytvorené kmeňové údaje tak, aby boli z pohľadu dostupnosti a kvality dát vyhlásené za referenčné registre. |
| Centrálna správa číselníkov | SP má vytvorenú centrálnu správu číselníkov tak, aby všetky agendové IS používali rovnaké hodnoty číselníkov. |
| Splnenie zákonných povinností | SP si plní povinnosti legislatívy v oblasti referencovania vlastných údajov na referenčné registre iných OVM. |
| Transparentné zdieľanie údajov | Zdieľanie údajov je efektívne a transparentné, čo je zabezpečené používaním servisne orientovanej architektúry. SP má technickú platformu pre dátovú integráciu a orchestráciu. |
| Otvorené údaje | Všetky údaje SP, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje môžu byť dostupné ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie. |
| Dátová interoperabilita | Na zabezpečenie požadovanej interoperability riešenia SP používa: - na popis svojich údajov Centrálny model údajov verejnej správy založený na ontológiách, - na identifikáciu objektov registrované a schválené URI identifikátory v MetaIS. |
| Flexibilita IS SP | všetky požiadavky na nové dátové komunikácie a/alebo zmeny existujúcich prepojení, ktoré sú v prevádzke sú riešené na jednom mieste a relatívne rýchlo dobre definovaným spôsobom, čím sa ušetria náklady a čas potrebný na implementáciu do praxe (napr. pri zmenách legislatívy) |
| Postupná zmena IS a služieb SP | SP môže realizovať postupnú zmenu existujúcich IS. Nahradením point-to-point komunikácie, zadefinovaním a používaním kmeňových a referenčných údajov, zadefinovaním transparentných API a transformácií dát SP môže realizovať postupnú výmenu existujúcich IS. Zároveň SP môže budovať ďalšie aplikácie postavené na mikroslužbách. |

#### Posudzovanie navrhovaných variantov riešenia

Štúdia uskutočniteľnosti analyzuje 4 varianty riešenia, ako je možné realizovať systém riadenia údajov v SP.

Variant A – „MÚSP v prostredí SP a preferovaných technológií SP“

Variant B – „MÚSP riešenie na kľúč“

Variant C – „MÚSP – využitie spoločného komponentu vo vládnom cloude“

Variant D – „MÚSP neexistuje“

V rámci kriteriálnej analýzy bol vybraný Variant C, pre ktorý bol spracovaný návrh riešenia budúceho stavu. Výber variantu bol realizovaný na základe nasledovných hodnotení:

| Variant | Pozitíva | Negatíva | Vyhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Variant A | Efektivita pri využívaní existujúcej infraštruktúry SP Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší Schopnosťou SP poskytovať požadované informácie v reálnom čase pri rastúcom množstve požiadaviek | Politické riziká s neakceptovania strategických priorít NKIVS Náklady na proprietárne riešenia MDM a DQ funkcií. Riziká prenositeľnosti riešenia na inú platformy v prípade potreby (a do vládneho cloudu) | Variant nie je preferovaný nakoľko z komplexného pohľadu nedostatočne plní kritériá kladené na riešenie. |
| Variant B | Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší. Dodávka na kľuč, nízka formálna zodpovednosť SP. Možnosť realizovať dočasné riešenie MÚSP v prostredí SP a následnú migráciu do vládneho cloudu až v čase keď budú do vládneho cloudu presunuté aj ďalšie kľúčové IS SP. | Riziká vyšších implementačných a prevádzkových nákladov v prípade nevhodne použitých komponentov, resp. zle zvolenej implementačnej stratégie. Vyššie nároky na riadenie dodávateľa. | Variant vykazuje vysokú mieru rizík preto nie je odporúčaný. Variant vykazuje riziká ktoré nemusí byť SP schopná uriadiť. Zároveň ako diskvalifikačné kritérium bola vyhodnotená závislosť na jedinom dodávateľovi ktorý realizuje vlastné riešenie na kľúč. (tzv. vedndor lock). |
| Variant C | Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší Nižšie implementačné aj prevádzkové náklady vyplývajúce z prioritného aspektu využívania vládneho cloudu a spoločných komponentov VS Dôsledné aplikovanie strategických priorít NKIVS | Riziko dostupnosti služieb MÚSP pre ostatné IS SP | Variant vyhodnotený ako uskutočniteľný. Pre identifikované riziko bude potrebné navrhnúť vhodnú stratégiu na jeho prípadnú elimináciu. |
| Variant D | Variant je z perspektívneho pohľadu neakceptovateľný nakoľko nespĺňa väčšinu kľúčových ukazovateľov. |  |  |

Záverečné zhodnotenie:

Prostredníctvom multikriteriálnej analýzy bol Variant C vyhodnotený ako najvhodnejší pre realizáciu v prostredí SP a schopný dosiahnuť očakávané cieľové riešenie s požadovanou funkčnosťou, optimálnymi nákladmi a pri najnižšej miere identifikovaných rizík.

#### Návrh cieľového riešenia

Základné charakteristiky navrhovaného riešenia:

Na úrovni biznis architektúry je založené na koncepte  manažmentu údajov (data governance), ktorý zadefinovala strategická priorita NKIVS – Manažment údajov.

Na úrovni architektúry IS bude riešenie založené na  „Platforme zdieľania a integrácie údajov“. Prehlaď predpokladaných funkcií Platformy potrebných na dosiahnutie cieľov riešenia MÚSP:

  - Servisná zbernica integrácie údajov.

  - Poskytovanie údajov.

  - Riadenie kvality údajov

  - Konsolidácia údajov.

  - Perzistencia.

  - Nástroje pre manipuláciu s údajmi a transformácie.

  - Profilovanie dát a stotožňovanie dát, nástroje MDM.

  - Generický register.

  - Centrálny model údajov verejnej správy (súčasť MetaIS).

  - Modul riadenia oprávnení

  - Unifikované aplikačné rozhranie, ktoré obsahuje nasledovné typy funkcií: Prístupové, Synchronizačné, Vyhľadávacie, Notifikačné.

Na úrovni technologickej architektúry bude cieľové riešenie prevádzkované vo vládnom cloude. Variantne je možnosť dočasného umiestnenia riešenia MÚSP v prostredí SP, pričom najneskôr do konca roku 2019 musí byť vykonaná migrácia riešenia MÚSP do cieľového stavu v prostredí vládneho cloudu.

Celkový prehľad riešenia MÚSP je na nasledovných obrázkoch:

Obrázok 1 Koncept manažmentu údajov definovaný strategickou prioritou.

Obr. 1 Koncept platformy zdieľania a integrácie údajov – budúci stav

#### Implementácia a harmonogram

Projekt je navrhovaný na dĺžku implementácie 24 mesiacov.

Implementačné aktivity sa budú skladať z nasledovných základný oblastí:

Návrh a implementácia „Data governance“ (tzn. manažmentu údajov) do prostredia SP

Analytické činnosti za účelom zistenia rozsahu a stavu dátového prostredia SP, návrhu implementačného rozsahu a priorít a detailnej funkčnej špecifikácie riešenia (DFŠ).

Návrh a implementácia „Platformy zdieľania a integrácie údajov“ tzn. IT nástrojov pre podporu manažmentu údajov v SP.

Aktivity za účelom zlepšenia kvality dát SP.

Aktivity pre zavedenie referencovania údajov a zabezpečenia princípu „jedenkrát a dosť“.

Aktivity pre zabezpečenie dátovej podpory pre službu „Moje dáta“

Aktivity pre zabezpečenie dátovej podpory pre „Analytické spracovanie údajov vo VS“

Implementačný koncept:

Aktivity „Data governance“ prebiehajú počas celej dĺžky implementácie v rozsahu a zahŕňajú časti: procesnú, organizačnú a metodologickú

Analytické aktivity začínajú už v úvodnej časti a zahŕňajú: analýzu aktuálneho stavu, identifikáciu implementačného rozsahu, návrh štrukturovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov pre samostatné dodávky

Pilotná implementácie (Proof of Concept) pre vybraný dátový segment, jej vyhodnotenie a návrh opatrení resp. zlepšení pre následnú postupnú implementáciu ďalších dátových segmentov

Na základe vyhodnotenia implementácie PoC a prijatých opatreniach je zahájené postupné implementovanie ďalších dátových segmentov formou samostatne riadených dodávok end-to-end riešení:

Prístup k riadeniu dodávok pre MÚSP:

Realizácia štandardné verejného obstarávania (VO).

Realizačná štruktúra dodávky:

  - Návrh a implementácia „Data governance“.

  - Analytické aktivity v rozsahu: analýza aktuálneho stavu, identifikáciu implementačného rozsahu, návrh štrukturovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov, návrh PoC,

  - DFŠ PoC, vyhodnotenie úspešnosti PoC a návrh opatrení resp. zlepšení.

  - Samostatné dodávky pre ďalšie dátové segmenty.

Prístup k novým IS SP ktoré budú identifikované v priebehu implementácie MUSP:

  - SP zabezpečí aby požiadavky na novo budovaný IS zahrňovali aplikovanie „Data governance SP“ do riešenia SP.

  - SP zabezpečí aby súčasťou nového IS bola aj dodávka rozhraní resp. ďalších funkcionalít ktoré zabezpečia pripojenie nového IS do MÚSP.

  - Požiadavky na špecifikáciu vyššie uvedených rozhraní/funkcií  zabezpečia analytické aktivity v rámci MÚSP.

  - MÚSP zabezpečí implementačné práce na pripojenie nového IS do MÚSP

Prístup k novým IS SP ktoré budú identifikované až po jeho ukončení implementačných aktivít  MUSP a jeho zavedení do prevádzky:

  - SP zabezpečí aby požiadavky na novo budovaný IS zahrňovali aplikovanie „Data governance SP“ do riešenia SP.

  - SP zabezpečí aby súčasťou nového IS bola aj dodávka rozhraní resp. ďalších funkcionalít ktoré zabezpečia pripojenie nového IS do MÚSP.

  - Požiadavky na špecifikáciu vyššie uvedených rozhraní/funkcií a  pripojenie nového IS do MÚSP bude riešené v rámci zmenového konania prevádzkovej podpory MÚSP.

- V tejto súvislosti je potrebné upozorniť že SP na základe plánu realizácie nových IS (vid. KRIS) musí zabezpečiť finančné krytie pre prevádzkovú podporu MÚSP aby nové IS bolo možné priebežne pripojovať do MÚSP.

Tabuľka 4 Manažérske zhrnutie  – Návrh rámcového harmonogramu

| Dodávka | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štúdia MÚSP | 7.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFP |  | 1Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VO |  | 1Q | 2Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analýza a PoC |  |  |  | 3Q | 4Q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementácia |  |  |  | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |  |  |
| Migrácia do G-cloudu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1Q | 2Q |  |  |

#### Očakávané prínosy

Na strane Sociálnej poisťovne:

- zvýšenie kvality a konzistencie údajov

- online dostupnosť kmeňových údajov pre IS SP

- podpora optimalizácie procesov

- eliminácia nesprávne vydaných rozhodnutí v rámci  konaní

- minimalizácia vydávaných potvrdení a výpisov

Pre fyzické osoby a  právnické osoby:

- zavedenie proaktívnych konaní, tzn. bez nutnosti podania žiadosti:

  - registrácia podnikateľského subjektu v SP,

  - dávka v nezamestnanosti,

  - materská dávka,

  - rodičovský príspevok,

  - registrácia matky ako poistenca štátu

- zrušenie povinností:

  - oznámenie o úmrtí,

  - oznámenie o narodení dieťaťa,

  - doručenie PN-ky,

  - požiadavky na úhradu zdravotných výkonov LPČ,

- poskytovanie údajov Open Data

- poskytovanie údajov Moje data

- na základe referencovania zrušenie dokladovania skutočností pre SP aj iné OVM:

  - výpis z registra trestov,

  - potvrdenie o nedoplatkoch,

  - doklad o vyplatených dávkach

#### Rozpočet / CBA / návratnosť

Celkový rozpočet projektu je plánovaný na 4 971 150  Eur a pozostáva predovšetkým z implementačných prác a osobných nákladov na interných zamestnancov na expertov v roliach Projektový manažér, Správca infraštruktúry, Dátový kurátor - oblasť výberu, Dátový kurátor - oblasť výplaty dávok.

V rámci ďalších nákladov sa uvažuje len o obstaraní licencii pre platformu MDM, pričom podmienkou pre platformu je možnosť jej neskoršej migrácie do vládneho cloudu a optimalizácia OPEX nákladov. Z pohľadu efektívnosti sa neuvažuje o investíciách do interného HW vybavenia.

Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov:

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 631 855, 71  €

Čistá súčasná finančná hodnota (FNPV) = -799 006, 26  €

Rok návratu investície (PBP) = 9

## Motivácia

Tabuľka 6 Motivácia – budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Okruhy motivácií pre realizáciu riešenia zavedenia manažmentu údajov v SP: Informatizácia verejnej správy a jej strategické priority Základnou motiváciou je aplikovanie Strategickej priority NKIVS Manažment údajov. Každá inštitúcia verejnej správy musí byť schopná do konca roka 2020 dosiahnuť merateľné ciele stanovené v rámci Strategickej priority Manažment údajov, medzi ktoré patrí: Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v ISVS organizácie. Rozšírenie zoznamu referenčných údajov. Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť". Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi. Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú. Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe. Zvýšenie dostupnosti dát pre analytické spracovanie. Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov. Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát. Nevyhovujúci aktuálny stav riadenia údajov v SP Základným zdrojom jedinečných údajov o subjektoch evidencie subjektom evidencie (osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť ) sú registre spravované v rámci IS SP. Problémom súčasného stavu je, že každý systém si zakladá a spravuje vlastnú údajovú základňu pre svoju agendu. Nevýhodou súčasného stavu sú značné nároky na finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na bezpečnosť dát, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov Aktuálny stav vyžaduje značné finančné a ľudské zdroje na vývoj a údržbu príslušného programového vybavenia, na zakladanie a administráciu registrov, ako aj na vzájomné prepojenie systémov. Zároveň zo súčasného stavu vyplývajú riziká. Motiváciou v prípade aktuálneho stavu v SP je zvýšenie prevádzkovej efektivity pri správe údajov a tiež eliminácia rizík vyplývajúcich z aktuálneho stavu. Obmedzenia Neaktuálnosť resp. nedostupnosť dát môže mať za následok: nesprávne rozhodnutie v rámci správneho konania o dávke (napr. nepriznanie oprávneného nároku na dávku ale neoprávnené priznanie dávky a následné vymáhanie) neschopnosť vyplatiť už priznanú dávku poberateľovi neschopnosť doručiť vyplácanú dávku, Elimináciu rizík z obmedzení: SP má plnú kontrolu nad údajmi a nebude závislá pri voľnom prístupe k vlastným dátam od dodávateľa (vendor lock) je garantovaná správnosť a aktuálnosť údajov referencovaním Strategické ciele SP a KRIS MÚSP sleduje strategické ciele SP vyplývajúce z dokumentu „Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022“, ktorý bol schválený vládou. Zároveň napĺňa zadefinovanú koncepciu rozvoja IS SP definovanú platným dokumentom KRIS, pričom primárnou motiváciu sú ciele: zavedenie manažmentu údajov SP, konsolidovaný pohľad na klienta SP a históriu vzťahu s ním, technologická stabilizácia prevádzkovaného prostredia IS SP, spoľahlivosť a bezpečnosť systémov |  |
| Projekt taktiež pokryje požiadavku zlepšiť dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť tých údajov SP, ktoré sú používané vo viacerých systémoch SP (kmeňové dáta SP). Vyššie uvedené požiadavky budú realizované dosiahnutím nasledujúcich cieľov zavedenia manažmentu údajov SP: SP má zadefinované aktivované politiky, procesy a štandardy data governance v súlade s potrebami biznis procesov a s účelom organizácie. Je garantovaná správnosť a aktuálnosť údajov v informačných systémoch SP. Kmeňové údaje sú spravované tak aby každá agenda SP mala kedykoľvek možnosť referencovať, respektíve synchronizovať svoje údaje voči garantovanému zdroju správnych údajov. SP má vytvorené centrálne registre tak, aby boli z pohľadu dostupnosti a kvality dát boli vyhlásenie za referenčné registre. SP má vytvorenú centrálnu správu číselníkov tak, aby všetky agendové IS používali rovnaké hodnoty číselníkov. SP si plní povinnosti legislatívy v oblasti referencovania vlastných údajov na referenčné registre iných OVM. Zdieľanie údajov je efektívne a transparentné, čo je zabezpečené používaním servisne orientovanej architektúry. SP má technickú platformu pre dátovú integráciu. SP má pripravené údaje tak, aby bolo možné ich poskytovanie prostredníctvom služieb Moje dáta a Open dáta. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-2.1: Nie je možné dosiahnuť požadovanú kvalitu a konzistenciu dát v centralizovanej databáze R_S-2.2: Nie je možné poskytnúť služby tretím stranám na požadovanej kvalite R-2.1: Stakeholderi sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformného zámeru R-2.3: Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 8 Zoznam zainteresovaných Tabuľka 9 Zoznam cieľov |  |

## Popis aktuálneho stavu

### Legislatíva

Tabuľka 7 Legislatíva – aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Základný zákonný rámec pre fungovanie SP a výkon jej kompetencií: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov, Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov Nadnárodná legislatíva: Nariadenie rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva Nariadenie rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Nariadenie Rady (EHS, Euratom,ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú.v. ES L 56, 4.3.1968) v platnom znení, (pozn. na základe tohto nariadenia SP vykonáva prevod dôchodkových práv) Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov Zákon č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška úradu na ochranu osobných údajov SR č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení Výnos č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 306/2007 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností Vyhláška 291/2014 Z. z. Štatistického úradu SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 – povinnosti SP v rámci štatistických zisťovaní Zákonný rámec pre evidenciu, správu, poskytovanie resp. výmenu údajov SP: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalší legislatívny rámec nižšej úrovne s vplyvom pre oblasť údajov SP: Platné dohody o výmene/poskytovaní údajov Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne Kompetenčný poriadok Sociálnej poisťovne Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Metodické usmernenia Sociálnej poisťovne - Väčší detail dotknutej legislatívy je popísaný v prílohe v Tabuľke 4 Legislatíva. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 4 Legislatíva Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 7 Legislatíva |  |

### Architektúra

#### Biznis architektúra

Tabuľka 8 Biznis architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sociálne poistenie (U00139) a Starobné dôchodkové sporenie (U00140) sú realizované nasledujúcimi agendami: Agenda č.; Agenda Názov; Úsek VS. A0001820; Postupovanie príspevkov sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie; U00140. A0001821; Rozhodovanie o príspevku na starobné dôchodkové sporenie; U00140. A0001819; Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti; U00139. A0001818; Vykonávanie kontrolnej činnosti, konzultačnej a poradenskej činnosti vo veciach sociálneho poistenia; U00139. A0001816; Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok; U00139. A0001817; Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia; U00139. Ďalšie dôležité úlohy vyplývajú pre SP v rámci elektronickej výmeny údajov sociálneho zabezpečenia EESSI podľa nariadení EÚ, ktoré sa týka sociálneho postavenia migrujúcich občanov. Uvedená problematika bude riešená osobitne, v rámci projektu CEF Telecom kde súčinnosť s projektom MUSP spočíva na vytvorení dátovej integrácie národného prístupového bodu na údaje SP. V rámci uvedených agend SP poskytuje služby sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia pre klientov SP tzn. občanov a podnikateľov. Aktuálne procesy a služby SP vznikali historickým vývojom v rámci postupného nárastu kompetencií SP a tiež častými zmenami legislatívy sociálneho poistenia. Aktuálne služby sú primárne orientované na rámec konkrétnej agendy a nezahŕňajú kontext celej životnej situácie klienta. Procesy nie sú plne automatizované a existujú evidencie/dáta, ktoré nie sú elektronizované. Sociálna poisťovňa nemá na úrovni biznis architektúry implementované procesy riadenia údajov. |
| Obr. 2 Biznis architektúra - aktuálny stav |  |
| Biznis informácie sú uchovávané v rámci agendových evidencií väčšinou formou registrov príslušnej agendy. Niektoré biznis informácie sú uchovávané aj resp. výlučne v papierovej forme. Zoznam biznis informácií je uvedený v prílohe: SU OPII MUSP Prilohy.docx Používanie údajov Biznis informácie sú v rámci jednotlivých agend vymieňané formou elektronickej komunikácie. Táto výmena nie je štandardizovaná a metodicky riadená. Pre rovnaké biznis informácie v rôznych agendách nie je zabezpečená ich konsolidácia a udržiavanie konzistencie. Zároveň neexistujú nástroje na riadenie kvality údajov a tiež nie je formalizovaný celkový rámec procesno-metodického riadenia údajov v SP. Mapovanie existujúcej dátovej architektúry na úrovni biznis informácii je uvedené v prílohe SU OPII MUSP Prilohy.docx v tabuľke „Biznis informácie“ SP realizuje výmenu údajov s externým prostredím nasledovne: s organizáciami VS na základe legislatívou definovaných oprávnení, pričom detaily komunikácie sú ošetrené aj dohodou s organizáciami mimo VS na základe dohody, pričom sa poskytujú len informácie ktoré umožňuje legislatíva. SP aktuálne neposkytuje údaje formou otvorených dát (open data) Práca s referenčnými údajmi V IS SP je už od roku 2015 vytvorená údajová základňu RFO so zoznamom záujmových osôb SP, tzn. osoby, ktoré sú v nejakom vzťahu k procesom sociálneho poistenia. Tato údajová základňa (DB) je denne aktualizovaná priamo s RFO. Aktuálne údaje o FO sú prístupné pre interné IS SP. Aktuálne to však nie je využívané, nakoľko nie je dohodnutá metodika a pracovné postupy pri práci a používaní týchto referenčných údajov v jednotlivých agendách. Register adries je dostupný rovnako ako RFO. Číselníky, SP preberá tie, ktoré sú poskytované z RFO. SP používa aj číselníky iných rezortov (napr. Štatistického úradu a UPSVaR), tieto číselníky však spravuje ako vlastné v každej agende. RPO je v súčasnosti pripojený prostredníctvom CSRU. Využívaniu údajov PO aktuálne bráni kvalita údajov, kde sa pri predbežnom stotožňovaní identifikovalo, že údaje, ktoré aktuálne obsahuje RPO sú len časťou údajov, ktoré podľa platnej legislatívy má cieľovo obsahovať RPO. Jedná sa o problém prechodného obdobia počas ktorého v RPO chýbajú subjekty vykonávajúce činnosti ktoré spadajú pod povinnosti súvisiace so sociálnym poistením, z uvedeného dôvodu SP sú údaje v RPO pre SP nedostačujúce a musí i naďalej získavať tieto údaje priamou komunikáciou s príslušnými subjektami vydávajúcimi oprávnenia na danú činnosť. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-3.1: Údaje sú distribuované a rôznej kvality R_S-3.2: Referenčné údaje nie sú plnohodnotne používané v agendových procesoch R_S-3.3: Absentuje jednotné riadenie správy údajov |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 12 Biznis rozhrania Tabuľka 13 Biznis procesy Tabuľka 14 Biznis funkcie Tabuľka 15 Biznis služby Tabuľka 16 Biznis informácie | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 9 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Informačný systém SP je tvorený komplexom špecifických riešení postavených na rozsiahlej báze informačných a komunikačných technológií. IS SP je tvorený súborom komunikujúcich subsystémov od viacerých dodávateľov. Jednotlivé systémy spolu komunikujú ad-hoc bez centralizovanej orchestrácie, čo má za následok: Nízku zrozumiteľnosť IS SP ako celku Problematickú udržiavateľnosť Problematickú implementáciu procesov „životných situácií“ Zmenou rozhrania niektorého zo subsystémov príde k znefunkčneniu závislých subsystémov, až pokiaľ nepríde k úprave týchto subsystémov Prevádzka takéhoto systému je spojená s výkonom širokej škály špecializovaných a kvalifikovaných služieb. Informatická podpora je poskytovaná pre cca 5 400 interných a cca 202 000 externých používateľov (najmä platitelia poistného a dôchodkové správcovské spoločnosti, fyzické osoby s prístupom k individuálnemu účtu poistenca). Zložitá vnútorná štruktúra IS SP kladie vysoké nároky na úroveň zabezpečovania jeho rozvoja, riadenia, správy a bezpečnosti. Ďalším problémom existujúceho IS SP je duplicita dát v jednotlivých subsystémoch a nejednoznačnosť vlastníkov dát. Dáta rovnakého významu (napr. Poistenec) majú v jednotlivých subsystémoch rôznu dátovú štruktúru, formát, metadáta a dokonca aj iné hodnoty. |  |
| Obr. 3 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav |  |
| Obr. 4 Prehľad interných integrácii (spolupráce) agendových aplikácii – aktuálny stav |  |
| Aplikačné systémy Implementované sú agendovo orientované aplikačné riešenia, ktoré sú za účelom nevyhnutnej výmeny údajov prepájané systémom dátových rozhraní (komunikácia typu zdrojový systém cieľový systém), resp. využitím webových služieb (Web Services). Rôznorodosť nasadených technológií a programového vybavenia je ovplyvnená technickou infraštruktúrou a použitými vývojovými nástrojmi, ktoré boli v čase vývoja a dodávok k dispozícii. Integračné rozhrania Integračné rozhranie Oracle Service Bus poskytuje v infraštruktúre služby pre získavanie údajov z agendových systémov. V súčasnosti zabezpečuje komunikáciu dávkového systému Syrius s JVP. Údajová základňa Charakter, obsah a rozsah údajovej základne v značnej miere kopíruje agendovú orientáciu aplikačných riešení t. j. každý systém má vlastnú údajovú základňu. Vzhľadom na zložitosť technológie a dátových štruktúr je údajová základňa do značnej miery rezistentná na zapracovávanie zmien, ktoré vyplývajú z vecných potrieb SP. Tieto skutočnosti vyvolávajú nároky na udržiavanie dostupnosti a integrity údajov. Údajová základňa jednotlivých agendovo orientovaných aplikácií podporujúcich výkon sociálneho poistenia je technologicky uchovávaná a spracovávaná v relačných databázových systémoch. Časť údajov týkajúca sa identifikácie občanov, podnikateľov a právnických osôb sa nachádza prakticky v každom systéme, avšak nie je navzájom verifikovaná resp. zdieľaná. Nedostatočne sú využívané aj údaje o vymeriavacích základoch a obdobiach poistenia, ktoré sú súčasťou výberu poistného, ale sú opätovne vyžadované od občanov (poistencov) pri predkladaní žiadostí o dávku. Jednotlivé agendovo orientované aplikačné systémy si vymieňajú dáta (prenos údajov prostredníctvom textových súborov), ktoré sú výsledkom konania v rámci príslušnej agendy a sú podkladom pre kontrolu alebo konanie inej časti sociálneho poistenia (napr. zhodnotenie nárokových podkladov). V rámci štúdie bola vykonaná analýza aktuálnych datasetov SP a ich využívania jednotlivými IS SP (vid. príloha DataSocpMapping.xlsx). Na základe tejto analýzy bol zadefinovaný východiskový rozsah pre návrh riešenia MÚSP. Tabuľka 10 Identifikovaný rozsah datasetov SP - aktuálny stav Datasety (DS); Integračné scenáre. DS 1:0 (bez konzumenta); 12; 0. DS 1:1 (priama integrácia); 51; 51. DS s 2+ konzumných scenárov; 24; 108. DS papier; 2; 0. Celkom; 89; 159. Propagácia referenčných DS; 6; 46. Aktívne prístupy ku DS; 9; 21. IS využívajúce centrálne číselníky (ZČ, SP, iné rezorty); 3; 22. |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-4.1: Systémy sú zastarané a dátové integrácie sú pevné bez možnosti efektívnych zmien R_S-4.2: Problematická implementácia procesov „životných situácií“ R_S-4.3: Integračná platforma nie je plnohodnotne využívaná Riziká ? |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká DataSocpMapping.xlsx | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Technologická architektúra

Tabuľka 11 Technologická architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Súčasné technologické prostredie má čiastočne heterogénny charakter. Informačný systém je centralizovaný v ústredí Sociálnej poisťovne a tomu je podriadená aj celková technická architektúra. Prevažná časť Aplikačnej vrstvy je virtualizovaná na platforme Oracle Exalogic s použitím technológie WebLogic, ďalej na platformách Microsoft a RedHat Linux. Databázová vrstva je prevádzkovaná na platformách Oracle Exadata, Informix a Microsoft SQL. Pre IS DP je aplikačný aj databázový server na platforme IBM zBC (MainFrame). Produkčné serverové zariadenia a aj iné podporné technické prostriedky sú v ústredí SP podľa ich určenia začlenené v sieťových bezpečnostných zónach a sú vzájomne oddelené sieťovými bezpečnostnými zariadeniami. Z dôvodu dosiahnutia vysokej spoľahlivosti, bezpečnosti a výkonnosti sú servery orientované na prevádzku v klastrovom režime s použitím najnovších technológii v oblasti HW a SW virtualizácie. Komunikačná infraštruktúra pozostáva z troch vzájomne prepojených rozsiahlych systémov komunikačných sietí WAN, LAN a SAN. Sieť WAN (poskytovateľ SWAN, a.s.) plne pokrýva bezpečnostné, kvalitatívne a výkonové parametre požadované pre prevádzku IS SP (šifrovanie komunikácie protokolom IPSec, certifikácia sieťových zariadení, riadenie kvality služieb - QoS). SAN sieť vybudovanú v ústredí SP predstavuje samostatná vysokorýchlostná infraštruktúra, ktorá je oddelená od štandardného sieťového prostredia. Táto vrstva zabezpečuje komunikáciu a výmenu dát medzi rozhodujúcimi zariadeniami technickej infraštruktúry IS SP – centrálnym diskovým polom, zálohovacími zariadeniami a databázovými servermi. Technologická infraštruktúra IS SP je komplexne sústredená v ústredí SP. IS SP sa skladá z viacerých technologicky heterogénnych systémov. Kritické systémy sú prevádzkované na technologickej platforme: IBM z/OS – COBOL/CICS = len jeden systém IS DP Oracle Exadata – Oracle Linux – RDBMS Oracle = systémy SYRIUS, JVP, PvNGP, ASSR, AIS, ÚP, ... HP/Intel – HP UX – RDBMS Oracle = len jeden systém SAP Intel – Windows server – MS SQL = menšie podporné systémy a aplikácie IBM Power – IBM AIX – IBM Informix = systémy EZU, SES, OAS, Ident, ... Ako aplikačná platforma je najviac využívaná platforma WebLogic. Dáta sú uložené v dátovom úložisku. Úložisko je prevádzkované na diskovom poli HP XP7 s celkovou využiteľnou kapacitou 103 TB. Neoddeliteľnou súčasťou skladu je aj centrálne páskové zálohovacie zariadenie určené na archiváciu dát. Prepojenie dátových zdrojov a serverov je zabezpečené oddelenou optickou SAN sieťovou infraštruktúrou. |  |
| Obr. 5 Technologická architektúra - – aktuálny stav |  |
| Kľúčovými platformami pre rozvoj IS SP sú: Oracle Exadata – Oracle Linux – RDBMS Oracle IBM Power – IBM AIX – IBM Informix Na základe koncepcie „KRIS SP 2017“ sa predpokladá, že: platforma „IBM z/OS“ bude v budúcnosti nahradená a vyradená z prevádzky platforma Microsoft bude slúžiť najmä na podporné a nekritické systémy platforma SAP bude migrovaná do vládneho cloudu (Centrálny ekonomický systém VS) KRIS 2017 uvádza tiež tieto prevádzkové ciele týkajúce sa technologickej platformy: Cieľ č. 7: Technologická stabilizácia prevádzkovaného prostredia IS SP Cieľ č.8: Zníženie nákladov na prevádzku ISSP Tieto ciele znamenajú, že sa SP bude snažiť znížiť heterogenitu prevádzkovaných technických platforiem. Pre nové riešenia preto budú hľadané také možnosti technickej architektúry, ktoré zohľadňujú tiež náklady na prevádzku a ochranu vložených investícií, vychádzajúc zo súčasného stavu. Prostredie ORACLE Sociálna poisťovňa využíva technológie ORACLE v posledných niekoľko rokov. Systémy EXADATA a EXALOGIC sú v prevádzke a údržbe pokryté zmluvou o údržbe (tzv. maintenance) s doplnením o technické služby na mieste (on-site) na regulárnej báze. Systémy sa v potrebných intervaloch upgradujú a udržiavajú v aktuálnej podporovanej verzii. V r.2017 sú v používaní produkčný a testovací systém EXADATA, pričom je naplánovaný technický údržbový upgrade s cieľom rozšírenia kapacity ukladacieho priestoru. Z pohľadu technickej architektúry MÚSP nie je rozhodujúce, kedy k upgrade príde, keďže tento technický upgrade nie je podmienkou ani súčasťou realizácie riešenia. V nasledujúcom texte však pre zjednodušenie uvádzame verzie pred upgrade, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu a je predpoklad, že po realizácii upgrade môžu byť kapacity systémov využité v prospech testovacieho pracoviska MÚSP. Avšak z pohľadu technickej architektúry v tom nie je rozdiel či a kedy upgrade prebehne. CDÚ sa kompozitne skladá z niekoľkých častí: Systém (HW/OS), RDBMS a databázová služba. Dáta sú uložené na diskových poliach. Systém (HW/OS) Fyzický HW ORACLE Exadata X3-2 HalfRack ako produkčný server 4 x fyzický server 1-4 (16 CPU / 256 GB RAM) Fyzický HW ORACLE Exadata X3-2 EightRack ako testovací server 4 x fyzický server 1-4 (8 CPU / 256 GB RAM) Všade je OS Oracle Linux Prostredie bolo vybudované primárne pre IS JVP, ale sa tam tiež nachádza Register Právnických Osôb, ktorý je synchronizovaný s CSRÚ a z ktorého JVP čerpá referenčné údaje (aktuálne v testovacej prevádzke). Systém pracuje v režime „zdieľania“ dát, tj. všetky virtuálne RDBMS pristupujú k rovnakým dátam. High Availability dátové replikácie sú zapojené len pre databázovú službu JVP. V prostredí je prevádzkovaných niekoľko databázových služieb, pričom najpodstatnejšou je služba JVP. Prostredie IBM Sociálna poisťovňa využíva technológie IBM už viac než 20 rokov. Systémy sú v prevádzke a údržbe pokryté zmluvou o údržbe (tzv. maintenance) s doplnením o technické služby na mieste (on-site) v prípade potreby. Systémy sa v potrebných intervaloch upgradujú a udržiavajú v aktuálnej podporovanej verzii. V r.2017 sú v používaní servery p570/AIX 6/INFORMIX 11, pričom je naplánovaný technický údržbový upgrade na vyššie verzie produktov. Z pohľadu technickej architektúry MÚSP nie je rozhodujúce, kedy k upgrade príde, keďže tento technický upgrade nie je podmienkou ani súčasťou realizácie riešenia. V nasledujúcom texte však pre zjednodušenie uvádzame verzie pred upgrade, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu a je predpoklad, že po realizácii upgrade môžu byť kapacity systémov využité v prospech testovacieho pracoviska MÚSP. Avšak z pohľadu technickej architektúry v tom nie je rozdiel či a kedy upgrade prebehne. CDÚ sa kompozitne skladá z niekoľkých častí: Systém (HW/OS), RDBMS a databázová služba. Dáta sú uložené na diskových poliach. V prostredí sú dnes prevádzkované hlavne IS SES/EZU) Systém (HW/OS): Fyzický HW server I. disponuje 32 CPU a 256 GB RAM a server II. 24 CPU / 256 GB RAM |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-5.1: Nie je možné skvalitniť a zefektívniť správu technologickej architektúry. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 12 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci IS SP je garantovať dôvernosť, dostupnosť a integritu informačného systému ako celku. Tento cieľ je dosahovaný implementovaním vhodných bezpečnostných mechanizmov a organizačných opatrení na úrovni jednotlivých komponentov informačného systému. Správa a riadenie prístupu k aktívam IS sú založené na doménovej infraštruktúre (MS Active Directory), ktorá zároveň slúži pre automatickú distribúciu bezpečnostných nastavení, aktualizácií operačného systému a antivírusového softvéru. Súčasťou technickej a komunikačnej infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a databázové servery od prostredia pracovných staníc. Pripojenie IS SP k verejnej sieti Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie prieniku a systému antivírusovej ochrany. Systém centrálnej správy a monitorovania bezpečnosti zabezpečuje zber, analýzu a archiváciu auditných záznamov za účelom identifikácie nepovolenej aktivity v prostredí LAN, WAN a prístupu z internetu. Riadenie prevádzky je založené na funkčne orientovanom prístupe, ktorý je zameraný na zabezpečovanie správnej funkčnosti jednotlivých častí IS SP. V rámci posudzovania bezpečnosti v agendových IS boli identifikované ako dôležité a kritické zo strany Sociálnej poisťovne nasledovné IS:IS JVP - príjem, identifikácia, evidencia a párovanie platieb poistného do jednotlivých fondov SP, evidencia a správa pohľadávok APV Syrius - zabezpečenie agendy nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti IS SES - IS elektronického zberu údajov (EZU) - príjem mesačných výkazov poistného, registračných listov fyzických osôb IS ÚP - zabezpečenie správy a likvidácie poistných udalostí úrazového poistenia IS PvNGP - zabezpečenie výpočtu a správy dávok v nezamestnanosti a dávok garančného poistenia (modulárny systém) IS DP - zabezpečenie výkonu agendy (výpočet, určenie sumy, výplata)IS SAP LS Legacy IS EvPohlad IS REF – register európskych formulárovIS SAP HR - Mzdy a personalistika IS ASSR - Automatizovaný systém správy registratúry IS APEET : Automatizované prideľovanie exekučných titulov IS SV – zabezpečenie agendy „správneho výkonu“ v rámci exekučných konaní realizovaných SP IS SAP FI – Účtovníctvo IS EPU - Elektronické poskytovanie údajov IS EMPRESS Nemocenské poistenie a zdravotnícke činnosti |  |
| Obr. 6 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav: sieťová architektúra ústredia Obr. 7 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav |  |
| Prostredie Sociálnej poisťovne sa vyznačuje množstvom informačných systémov, kde každý z nich plní konkrétnu funkciu. Sieťová infraštruktúra Sociálnej poisťovne je vzhľadom na svoj rozsah rozdelená do niekoľkých segmentov. Podrobnejší popis je uvedený prílohe štúdie uskutočniteľnosti. Jadro infraštruktúry a serverového segmentu tvorí Core switch CISCO 6500 (fyzicky 2x switch vo VSS konfigurácii). Do tohto prepínača sú pripojené interné serverové farmy, perimeter, pobočková sieť a core prepínač prístupovej vrstvy užívateľov na ústredí. V rámci prepínača sú vytvorené a distribuované VLAN, a zabezpečuje aj aplikačný firewall medzi VLANami. Pre pripojenie užívateľov ústredia je určený druhý core / agregačný switch HP 10500 (fyzicky 2x switch v IRF konfigurácii). Do tohto prepínača sú pripojení priamo používatelia, resp. iné prístupové prepínače. Pripojenie ku core prepínače je riešené 4x 1GbE optickým prepojom. Posledným segmentom je pripojenie pobočiek prostredníctvom MPLS siete. Tento segment rovnako je ukončený v Core prepínači. Pripojený perimeter je riešený clusterom dvoch firewallov CISCO ASA 5550 v HA konfigurácii a distribučných switchov. Firewall vytvára VLAN v DMZ zóne a pripojené sú k nemu prístupy do Internetu a Govnetu. Firewall zabezpečuje pravidlá komunikácie medzi jednotlivými VLANami a riadenie prístupov do a z Internetu/Govnetu Z pohľadu kritických aplikácií je vypublikovaná do internetu len IS SES pod DNS menom esluzby.socpoist.sk IP 217.75.85.36 (DMZe_03). Povolené sú len protokoly http a https. Cez servisné politiky na CISCO ASA firewalle sú kontrolované maximálne počty spojení z internetu pre tieto protokoly. Logovanie sa ukladá na syslog server. Základný prístup používateľov k zdrojom IKT je riadený na úrovni doménových politík presadzovaných cez Active Directory (AD). |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-6.1: Dáta v systémoch nie sú zabezpečené na rovnakej úrovni. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Prevádzka

Tabuľka 13 Prevádzka - aktuálny stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Prevádzka IS SP je realizovaná v prostredí SP najmä činnosťou Sekcie informatiky. Všetky systémy spadajú pod procesy prevádzky po ich odovzdaní a ukončení implementačného projektu. Prevádzka IS SP je realizovaná: „tradičným“ spôsobom prostredníctvom líniovej organizácie špecializovaných oddelení „procesným“ spôsobom prostredníctvom zavedených procesov prevádzky a podpory (systém CSPP) väčšina aktivít prevádzky sa dnes realizuje tradičným spôsobom. SP ale má čiastočne zavedené procesy CSPP a plánuje ich ďalšie rozšírenie a postupné nahradenie tradičných postupov pracovnými tokmi (workflow) CSPP. Centrálny systém podpory prevádzky (CSPP) bude podstatným nástrojom pre zabezpečovanie prevádzky IT služieb poskytovaných SP tak pre interných používateľov ako aj v oblasti sociálneho poistenia pre odvádzateľov poistného, poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a partnerské inštitúcie a rezorty. Systém pozostáva z dvoch základných častí: Monitoring - Automatické sledovanie a spracovanie udalostí v IT infraštruktúre prostredníctvom monitorovacích nástrojov Service manažment (ServiceDesk) - Procesné riadenie IT služieb podporené v software nástroji Obe časti sú riešené ako samostatné, pričom každá z nich má vlastnú technickú a technologickú infraštruktúru. Systém monitoring je rozvíjaný od r.2005 a od roku 2008 bol v SP zavedený systém pre dohľad nad prevádzkou IT služieb v časti service manažment. Dnes prevádzkovaný systém poskytuje možnosť nahlásiť akékoľvek požiadavky na informačné systémy priamo používateľom v online režime. Sekcia informatiky zase rovnako v online režime komunikuje s dodávateľmi, ktorí poskytujú prevádzkovú podporu. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |  |
| Monitorovací systém IS SP je budovaný s cieľom podpory prevádzky s orientáciou na poskytované IT služby, ktoré využíva cca 140.000 externých (v režime 7x24) a cca 5.000 interných používateľov (7x12). Nasadený a postupne rozvíjaný je od r. 2005. Monitoring je postavený na technológii ZABBIX a monitoruje niektoré základné časti informačných systémov Sociálnej poisťovne (nie všetky). Monitorovací systém ISSP tvoria nasledujúce časti: Aplikačný monitoring Systémový monitoring Sieťový monitoring Manažérske rozhranie V prevádzke sú zavedené ITILv3 procesy Spracovanie požiadaviek, Manažment incidentov a Manažment problémov. Systém je v súčasnosti podstatným nástrojom pre prevádzku IT služieb a SP má záujem na udržaní a zlepšovaní ako aj rozširovaním funkcionality a pracovných tokov o ďalšie procesy. Sociálna poisťovňa v súčasnosti prevádzkuje ServiceDesk ako jednotný kontaktný bod na technickej platforme software IBM Tivoli Service request Manager / IBM Tivoli Change and Configuration Database pre cca 5000 používateľov. ServiceDesk je prostredníctvom štruktúrovaných e-mail prepojený a integrovaný so ServiceDesk systémami externých dodávateľov poskytujúcich podporu. Každý nový systém vrátane MÚSP bude zavedený pod procesy CSPP po jeho odovzdaní do prevádzky. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R_S-7.1: Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri zachovaní súčasného stavu) R_S-7.2: Konflikty v objektoch evidencie a dátových objektoch nie sú monitorované |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Varianty riešenia

Základným rámcom pre návrh alternatív boli strategické priority zadefinované v NKIVS, a špeciálne Strategická priorita Manažment údajov (SP-MÚ), ktorá zásadne definuje rozsah a architektonické rámce pre návrh riešenia MÚSP. Na základe vyššie uvedeného boli identifikované základné funkčné a rozsahové rámce v rámci ktorých je možné alternovať jednotlivé návrhy.

### Variant A – „MÚSP v prostredí SP a preferovaných technológií SP“

Súhrnný popis

Variant „MÚSP v prostredí SP a preferovaných technológií SP“ je charakterizovaná nasledovnými vlastnosťami: riešenie by bolo vytvorené v existujúcom infraštruktúrnom prostredí (HW,NET, OS, DB,) takže SP by nemusela implementovať nové technológie a na základe požiadaviek riešenia MÚSP by sa len rozšírili existujúce zdroje kapacity. Alternatívne prichádzajú do úvahy prostredia ktoré SP plánuje rozvíjať: - Oracle Exadata – Oracle Linux – RDBMS Oracle - IBM Power – IBM AIX – IBM Informix - Farma virtuálnych INTEL serverov v prostredí Hyper-V SP pre všetky prostredia disponuje integračným prostredím na princípe servisne orientovanej zbernice v rámci ktorej by mohli byť realizované integračné služby MÚSP SP nedisponuje žiadnymi nástrojmi pre realizáciu Manažment údajov v zmysle požiadaviek SP-MÚ priorita Manažment údajov. Ich zabezpečenie by sa realizovalo štandardnými riešeniami ktoré ponúkajú dodávatelia infraštruktúrnych prostredí (preferuje sa kompatibilita a výhodné licenčné podmienky produktu a infraštruktúrneho prostredia). Alternatívne podľa prostredia: - Oracle Master Data Management - IBM Master Data Management - Open source Master Data management Požiadavky na riešenie definuje SP v rámci predefinovaných rámcov strategických priorít NKIVS pričom súčasťou riešenia musí byť: - implementácia prostredia data governance - implementácia požadovaných IT nástrojov MÚSP - integrácia existujúcich IS SP - integrácia budúcich IS SP Prístup k integrácii údajov: - Koncept: vytvorenie platformy dátovej integrácie v prostredí SP - Prístup k dátam: Asynchrónna komunikácia, Synchrónna komunikácia, Dávkové spracovanie - Koncept MDM: Konsolidácia údajov, Federalizácia v prípade referencovania - Technológia: ESB - Ukladanie: Centrálne

Pozitíva: Efektivita pri využívaní existujúcej infraštruktúry SP Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší Schopnosťou SP poskytovať požadované informácie v reálnom čase pri rastúcom množstve požiadaviek Negatíva: Politické riziká s neakceptovania strategických priorít NKIVS Náklady na proprietárne riešenia MDM a DQ funkcií. Riziká prenositeľnosti riešenia na inú platformy v prípade potreby (a do vládneho cloudu) Vyhodnotenie: Variant nie je preferovaný nakoľko z komplexného pohľadu nedostatočne plní kritériá kladené na riešenie

### Variant B – „MÚSP riešenie na kľúč“

Súhrnný popis

Variant „MÚSP riešenie na kľúč“ je charakterizovaná nasledovnými vlastnosťami: dodávateľ navrhne optimálne komplexné riešenie na základe zadefinovaných priorít SP: súlad s SP-MÚ, cena, kvalita, dostupnosť, konzistentnosť, udržateľnosť, požiadavky na otvorené technológie, ... V rámci komplexného riešenia dodávateľ navrhuje: - infraštruktúrne prostredie (HW/Cloud,NET, OS, DB) - integračné prostredie - spôsob realizácie nástrojov pre Manažment údajov v zmysle požiadaviek SP-MÚ priorita Manažment údajov (vývoj na zákazku, trhový produkt s implementáciou, opensource produkt, cloudové služby) Požiadavky na riešenie definuje SP v rámci predefinovaných rámcov strategických priorít NKIVS pričom súčasťou riešenia musí byť: - implementácia prostredia data governance - implementácia požadovaných IT nástrojov MÚSP - integrácia existujúcich IS SP - integrácia budúcich IS SP - cieľové riešenie vo vládnom cloude (prechodné riešenie aj v SP) Cieľové riešenie bude realizované vo vládnom cloude. Dočasné riešenie (napr. pilot) môže byť navrhnuté v prostredí SP (HW, NET, OS, DB), a neskôr migrované do vládneho cloudu, napr. v súvislosti s nasadením nového IS Dávok do vládneho cloudu. Prístup k integrácii údajov: - Koncept: navrhne dodávateľ - Prístup k dátam: Asynchrónna komunikácia, Synchrónna komunikácia, Dávkové spracovanie - Koncept MDM: navrhne dodávateľ - Technológia: ESB - Ukladanie: centrálne

Pozitíva: Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší. Dodávka na kľuč, nízka formálna zodpovednosť SP. Možnosť realizovať dočasné riešenie MÚSP v prostredí SP a následnú migráciu do vládneho cloudu až v čase keď budú do vládneho cloudu presunuté aj ďalšie kľúčové IS SP. Negatíva: Riziká vyšších implementačných a prevádzkových nákladov v prípade nevhodne použitých komponentov, resp. zle zvolenej implementačnej stratégie. Riziká závislosti na dodávateľovi. Vyššie nároky na riadenie dodávateľa. Vyhodnotenie: Variant vykazuje vysokú mieru rizík preto nie je odporúčaný. Variant vykazuje riziká ktoré nemusí byť SP schopná uriadiť. Zároveň ako diskvalifikačné kritérium bola vyhodnotená závislosť na jedinom dodávateľovi ktorý realizuje vlastné riešenie na kľúč. (tzv. vedndor lock).

### Variant C – „MÚSP – využitie spoločného komponentu vo vládnom cloude“

Súhrnný popis

Variant „MÚSP – využitie spoločného komponentu vo vládnom cloude“ je charakterizovaná nasledovnými vlastnosťami: V rámci riešenia MÚSP budú v maximálne možnej miere využívané existujúce funkčnosti/služby „Platformy zdieľania a integrácie údajov“, prípadne budú vykonané customizačné modifikácie pre špecifické potreby SP. Vývoj nových funkcií/služieb bude realizovaný len v prípadoch nemožnosti využiť existujúce možnosti existujúcej platformy, zároveň i takto vytvorené nové funkcie/služby budú dostupné vo vládnom cloude Riešenie je primárne realizované vo vládnom cloude (HW, NET, OS, DB), takže sa SP vyhne implementačným požiadavkám vo vlastnom prostredí. SP musí zabezpečiť garantovanú dostupnosť služieb MÚSP vo vládnom cloude pre prostredie SP, tzn. musí zabezpečiť prepojenie prostredia SP a vládneho cloudu prostredníctvom GovNetu s garanciou vysokej dostupnosti. SP využije „Platformy zdieľania a integrácie údajov“ v režime cloudových služieb PaaS/SaaS, čo redukuje dodávateľské služby len na implementáciu špecifických požiadaviek SP: Požiadavky na riešenie definuje SP v rámci predefinovaných rámcov strategických priorít NKIVS sa značne redukuje nakoľko funkčnosť/služby „Platformy zdieľania a integrácie údajov“ poskytujú záruku kompatibility s strategickými prioritami NKIVS. Požiadavky na riešenie pre dodávateľa definuje už len pre: - implementácia prostredia data governance - implementácia špecifických požiadaviek SP pre MÚSP - integrácia existujúcich IS SP - integrácia budúcich IS SP Prístup k integrácii údajov: - Koncept: použitie spoločnej platformy dátovej integrácie v prostredí vládneho cloudu - Prístup k dátam: Asynchrónna komunikácia, Synchrónna komunikácia, Dávkové spracovanie - Koncept MDM: Konsolidácia údajov, Federalizácia v prípade referencovania - Technológia: ESB - Ukladanie: Centrálne s využitím cloudovej služby prezistencie údajov pre master data repozitory

Pozitíva: Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší Nižšie implementačné aj prevádzkové náklady vyplývajúce z prioritného aspektu využívania vládneho cloudu a spoločných komponentov VS Dôsledné aplikovanie strategických priorít NKIVS Negatíva: Riziko dostupnosti služieb MÚSP pre ostatné IS SP Vyhodnotenie: Variant vyhodnotený ako uskutočniteľný. Pre identifikované riziko bude potrebné navrhnúť vhodnú stratégiu na jeho prípadnú elimináciu.

### Variant D – „MÚSP neexistuje“

Súhrnný popis

Variant „MÚSP neexistuje“ znamená, že bude zachovaný súčasný stav, reprezentovaný heterogenitou samostatne budovaných systémov a zdieľaním údajov realizované desiatkami point-to-point prepojení. Čo bude charakterizovaná nasledovnými vlastnosťami: SP sa bude postupne snažiť zaviesť do existujúceho prostredia pravidlá vyplývajúce zo strategických priorít, bude to však spojené z nízkou efektivitou a vyššími nákladmi. SP pod tlakom okolností uprednostni vybrané integračným prostredie a nové integrácie resp. redizajn exitujúcich sa bude snažiť unifikovať a centralizovať v jednej servisne orientovanej zbernici. SP pod tlakom legislatívnych povinností bude donútená k implementácii používania aj poskytovania referenčných údajov, bude však dané povinnosti plniť operatívne a je riziko že sa sa nepodarí zaviesť jednotný prístup k riešeniam Existuje výrazné riziko že SP nedokáže splniť požiadavky plynúce zo strategických priorít NKIVS najme v oblastiach: - implementácia prostredia data governance - zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v IS SP - rozšírenie zoznamu referenčných údajov z vlastných agend - zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť" Prístup k integrácii údajov: - Koncept: Distribuované riešenie - Prístup k dátam: DB konektivita, Asynchrónna komunikácia, Synchrónna komunikácia, Dávkové spracovanie - Koncept MDM: neaplikovaný - Technológia: ESB - Ukladanie: Distribuované SP nemusí v tomto prípade robiť nič. Žiadne nové znalosti nepotrebuje získať a žiadne nové postupy nemusí zaviesť, avšak kvalita dát a ani kvalita práce SP sa výhľadovo nezlepší. Zároveň SP usporí náklady (financie, čas, energiu) na obstaranie a realizáciu projektu MÚSP ale vzniknú aj ohrozenia: - SP nemá plnú kontrolu nad údajmi a má obmedzený prístup k vlastným dátam a ich zverejňovaniu, pretože sú súčasťou dodávateľských riešení. - Prevádzkové riziká vyplývajúce z udržateľnosti systému point-to-point prepojení. - Politické riziká z ignorácie strategických princípov NKIVS v prostredí SP - Reputačné riziká súvisiace so znižujúcou sa schopnosťou SP poskytovať požadované informácie v reálnom čase pri rastúcom množstve požiadaviek.

Vyhodnotenie: Variant je z perspektívneho pohľadu neakceptovateľný nakoľko nespĺňa väčšinu kľúčových ukazovateľov.

### Porovnanie variantov MÚSP (SWOT)

Porovnanie uvedených variantov je realizované prostredníctvom multikriteriálnej analýzy.

| Porovnanie variantov | variant A | variant B | variant C | variant D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znalosti práce s novými nástrojmi MÚSP bude musieť SP získať a osvojiť si. | áno | áno | áno | nie |
| Kvalita dát a v prenesenom dôsledku kvalita práce SP sa výhľadovo zlepší | áno | áno | áno | nie |
| Požiadavka na nové kompetencie personálu SP na prevádzku a údržbu takýchto technológií vrátane zmluvnej externej podpory | stredné | stredné | nie | nie |
| Prevádzkové náklady (stredný a dlhší horizont) | stredné | stredné | nižšie až stredné (PaaS/SaaS) | neustále rastúce |
| Implementačné náklady SP | nárazovo vysoké | stredné až vysoké (v závislosti od riešenia) | nižšie až stredné | priebežne vyššie |
| Riziká implementácie | stredné až vyššie | vysoké | nízke | priebežne vyššie |
| SP má príležitosť usporiť náklady pri budovaní technologického riešenia MÚSP na začiatku projektu. | stredné | stredné | vysoké | bez zmeny |
| SP má plnú kontrolu nad údajmi a nebude závislá pri voľnom prístupe k vlastným dátam od dodávateľa (vendor lock). | nie až čiastočne | nie | ano | nie |
| Náklady na prípadné kapacitné alebo funkčné rozšírenia systému v pomere k dosiahnutému výkonu. | vysoké | stredné až vysoké (vendor lock riziko) | nízke | vysoké |
| Funkčnosť a modularita systému bude optimalizovaná na základe potrieb SP. | čiastočne | stredné (v závislosti od riešenia) | ano | nie |
| Riziko dostupnosti služieb MÚSP pre ostatné IS SP | nízke | nízke | stredné | nízke |
| Prevádzkové riziká vyplývajúce z udržateľnosti systému point-to-point prepojení. | nie | nie | nie | áno |
| Politické riziká z ignorácie strategických princípov NKIVS v prostredí SP | stredné až vysoké (v závislosti od riešenia) | stredné (v závislosti od riešenia) | nie | áno |
| Reputačné riziká súvisiace so znižujúcou sa schopnosťou SP poskytovať požadované informácie v reálnom čase pri rastúcom množstve požiadaviek. | nie | nie | nie | áno |
| Existuje riziko že technológiu MÚSP nebude možné migrovať priamočiaro do vládneho cloudu | áno | nie | nie | áno |
| SP usporí náklady (financie, čas, energiu) na obstaranie a realizáciu projektu MÚSP | čiastočne | stredné (v závislosti od riešenia) | áno | nie |
| Využívanie spoločných komponentov e-governmentu | nie | nie | áno | nie |
| Využívanie vládneho cloudu | nie | áno (v budúcnosti) | áno (od začiatku) | nie |

Záverečné zhodnotenie:

Prostredníctvom multikriteriálnej analýzy bol Variant C vyhodnotený ako najvhodnejší pre realizáciu v prostredí SP a schopný dosiahnuť očakávané cieľové riešenie s požadovanou funkčnosťou, optimálnymi nákladmi a pri najnižšej miere identifikovaných rizík.

## Popis budúceho stavu

### Legislatíva

Tabuľka 14 Legislatíva - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Projekt MÚSP nezasahuje priamo do procesov a kompetencií pri vecnom výkone jednotlivých agend SP. Realizácia projektu bude mať legislatívne dopady v nasledujúcich situáciách: Zavedenie referencovania údajov V súvislosti so zavedením referencovania údajov (zásada 1x a dosť) v rámci výkonu agend SP boli identifikované požiadavky na zmeny v agendovej legislatíve SP: požiadavka zabezpečiť súlad agendovej legislatívy SP s §17 zákona č.305/2013 Z.z, ktorý prikazuje realizovať právne úkony, a teda aj získavanie informácií od iných inštitúcií pre účel konania a poskytovanie informácií iným inštitúciám, elektronickou cestou. aplikovaním §17 zákona č.305/2013 Z.z. v agendovej legislatíve SP zároveň vznikajú požiadavky na zmeny legislatívou definovaných povinností subjektov sociálneho poistenia: odstrániť povinnosť subjektu dokladovať resp. dokazovať skutočnosti, ktoré sú relevantné k referenčný údajom odstrániť alebo príslušne modifikovať oznamovaciu povinnosť subjektov voči SP v prípadoch, ak je možné zmenu identifikovať na základe referencovania resp. dátovej integrácie. požiadavka na zmeny agendovej legislatívy ktoré umožnia aktualizovať údaje spracovávané v agendovom IS systéme aj na základe výsledku procesu referencovania a stotožňovania podľa §49-55 zákona č. 305/2013 Z.z . Rozširovanie dátovej výmeny údajov V rámci nárastu dátovej výmeny SP s externým prostredím môže byť identifikovaná oprávnená požiadavka na poskytovanie údajov ktorá nemá oporu v legislatíve. V prípade oprávnenosti takejto požiadavky bude potrebná legislatívna úprava pre príslušný subjekt. Legislatívny dopad: v príslušnej agendovej legislatíve sa navrhne doplnenie nároku príslušného subjektu na požadované údaje (§ o zhromažďovaní, zverejňovaní a ochrane údajov) Detailný popis legislatívy s uvedeným požiadaviek na zmeny je v prílohe SU OPII MUSP Prilohy.docx v „Tabuľka 4 Legislatíva“ |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-1.1: Počet agend, kde legislatíva už nepožaduje dokazovať skutočnosti, ktoré sú relevantné k referenčný údajom |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-1.2: Legislatívna príprava bude meškať. R-1.3: Politické riziko pri zmene vlády. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 4 Legislatíva Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Architektúra

#### Biznis architektúra

Tabuľka 15 Biznis architektúra – budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Riešenie MÚSP je založené na koncepte manažmentu údajov, ktorý zadefinovala strategická priorita NKIVS – Manažment údajov (SP-MÚ). Aplikovanie SP-MÚ v prostredí SP znamená, že údaje budú manažované systematicky, vzniknú jasné pravidlá a metodiky pre: Používanie údajov. Riadenie údajov. Správu údajov. Každá z týchto oblastí bude v cieľovom stave modelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky musia zahŕňať aj definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie, spôsob odvodzovania údajov a spôsob interpretácie. SP-MÚ v rámci VS zavádza centralizáciu riadenia údajov, ktorej náplňou je: Jednotná platforma integrácie údajov (vrátane funkcií a aplikácií pre zdieľanie referenčných údajov, riadenie prístupov a oprávnení, riadenie kmeňových údajov, riadenie kvality, riadenie prístupu k osobným údajom, riešenie incidentov s údajmi a riadenie životného cyklu meta-údajov). Jednotný centrálny model údajov verejnej správy reprezentovaný ontológiami. Jednotná forma unikátnych identifikátorov ľubovoľných dátových údajov pre ich adresovateľnosť - každý údaj by mal byť jednoznačne adresovateľný cez URI, pričom tieto URI prideľuje metainformačný systém, ktorý stráži celkovú integritu referenčných identifikátorov. Jednotné analytické nástroje. Z pohľadu používania údajov navrhované opatrenia v rámci SP zabezpečia: aby v konaniach SP boli k dispozícií všetky údaje, ktoré sú potrebné. Zároveň je potrebné, aby bola preukázateľne zaznamenávaná platnosť referenčných údajov v danom čase, aby SP dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz (analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre lepšie rozhodovanie. Počíta sa s využitím virtuálnych databáz a nástrojov pre anonymizáciu, pseudoanymizáciu, aby verejnosť mala prístup k údajom SP v otvorenom formáte vhodnom na opätovné použitie (okrem osobných údajov, citlivých údajov a utajovaných údajov), aby každý subjekt (FO/PO) získal prístup k údajom, ktoré SP o ňom eviduje. V tomto aspekte SP poskytne dátovú podporu pre pripravovanú službu „Moje dáta“. Za správu údajov a ich kvalitu zodpovedá SP. Pre úspešné vyriešenie otázky údajov bude na každom úseku zabezpečené, aby: relevantné objekty evidencie v správe úseku boli identifikované, kmeňové a agendové údaje boli riadne spravované v informačnom systéme (na základe princípov pre registre), relevantné údaje v správe úseku boli vyhlásené ako referenčné (a tým pádom evidované v centrálnom modeli údajov a dostupné cez platformu integrácie údajov), relevantné údaje v informačných systémoch verejnej správy boli stotožnené s vyhlásenými referenčnými údajmi. SP musí byť schopná do konca roka 2019 dosiahnuť merateľné ciele stanovené v rámci SP-MÚ, medzi ktoré patrí: Zabezpečenie dostatočnej dátovej kvality v ISVS organizácie, Rozšírenie zoznamu referenčných údajov, Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť", Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi, Sprístupnenie údajov klientom, ktoré sa vo verejnej správe o nich evidujú, Zlepšenie rozhodovania vo verejnej správe, Zvýšenie dostupnosti dát pre analytické spracovanie, Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov, Zvýšenie dostupnosti údajov vo forme otvorených a prepojených dát. |  |
| Obr. 8 Biznis procesy pre manažment údajov Obr. 9 MÚSP v kontexte biznis architektúry SP – budúci stav |  |
| Realizácia cieľov SP-MÚ vyvoláva aj organizačné dopady na zúčastnené organizácie, pretože definuje zavedenie: Dátovej kancelárie VS - nadrezortného tímu zodpovedného za Manažment údajov (Data governance), kde sa predpokladá aj participácia vlastníkov dát a dátových kurátorov. Zriadenie segmentových dátových kancelárií na úrovni jednotlivých inštitúcií verejnej správy, ktoré vymenujú role s jasne stanovenými zodpovednosťami za jednotlivé aspekty manažmentu údajov v rámci svojho segmentu architektúry. Vytvorenie alebo posilnenie analytickej jednotky v rámci každej inštitúcie verejnej správy, ktorá bude realizovať analýzy a generovať analytické produkty. Na základe stanoveného kompetenčného modelu SP-MÚ bude v SP v rámci projektu MÚSP realizované zriadenie dátovej kancelárie SP (tzn. segmentovej) a zavedenie nasledovných rolí: Názov roly; Zodpovednosť. Vlastník údajov; Vlastník údajov má zodpovednosť za aktuálnosť a dostupnosť údajov a právomoc na rozhodovanie o prístupe k dátam, k ich distribúcii, definíciám ako aj o nastavení správnych kritérií kvality dát. Vlastníci dát budú existovať v rámci vecných útvarov resp. celých agend.. Dátový architekt segmentový (tzn. SP); Dátový architekt SP je zameraný na Enterprise dátovú architektúru a je zodpovedný za celkovú dátovú architektúru SP. Poskytuje informačnú a metodickú podporu vlastníkom dát pri pretavení ich požiadaviek do dátového modelu a do procesov zberu a distribúcie dát.. Dátový analytik; Zodpovedá za využitie údajov za účelom analýz, tvorby dôkazov a podkladov pre lepšie rozhodovanie vo verejnej správe.. Dátový kurátor; Riadi a stará sa o údaje, avšak údaje mu nepatria. Tvorí rozhranie medzi biznis a BI tímom. Dáva odporúčania týkajúce sa prístupu k dátam, distribúcií, vytvára definície údajov a ich klasifikáciu, usmerňuje aktivity na vytváranie metadát a zvyšovanie kvality dát, identifikuje, zbiera a pomáha pri stanovení priorít požiadaviek na dáta a informácie. Venuje sa organizácií a integrácii dát z rôznych zdrojov, anotácii dát predovšetkým pre ich archiváciu a sekundárne použitie a ich publikácii a prezentácii.. Dátový špecialista; Zodpovedá za technickú a prevádzkovú časť dátovej architektúry, tzn. za uloženie dát, administráciu, archiváciu, backup, zabraňuje poškodeniu dát, neoprávnenému prístupu k dátam.. Dátový steward; Dátový steward vecného útvaru (resp. agendy) „slúži dátam“ z pohľadu vecného vlastníctva dát. Dátový steward zodpovedá za vecnú kvalitu dát príslušnej agendy a rieši dátové konflikty z agendovo-vecného pohľadu.. |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-3.1: Zavedené nové organizačné role. Q-3.2: Zavedený proces manažmentu údajov. Q-3.3: Zavedené metodika práce s referenčnými údajmi |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-3.1: Nedostatky v kvalite údajov nebude možné odstrániť R-3.2: Problémy v definícii otvorených údajov R-3.3: Centralizácia spoločných údajov neprinesie zvýšenie efektivity pri práci s agendovými aplikáciami R-3.4: Pracovníci v nových roliach sa nedostatočne stotožnia so svojimi úlohami. R-3.5: Nebude možné jednoznačne definovať vlastníkov dát |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 12 Biznis rozhrania Tabuľka 13 Biznis procesy Tabuľka 14 Biznis funkcie Tabuľka 15 Biznis služby Tabuľka 16 Biznis informácie | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 16 Architektúra informačných systémov - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Aplikačná architektúra MÚSP vychádza zo Strategickej priority NKVIS – Manažment údajov, konkrétne na aplikačnej úrovni z použitia zadefinovaného „Konceptu platformy zdieľania údajov a integrácie. Zároveň v návrhu riešenia boli tiež aplikované ciele ďalších strategických priorít NKVIS, hlavne: Vládny cloud; Integrácia a orchestrácia; Využívanie centrálnych spoločných blokov a Otvorené údaje. Na základe zohľadnenia vyššie uvedených priorít je riešenie MUSP navrhnuté s využitím „Platformy zdieľania a integrácie údajov“. Dosiahnutie navrhnutej architektúry riešenia je navrhnuté prostredníctvom „Platformy zdieľania a integrácie údajov“ s využitím už existujúceho spoločného komponentu v režime cloudovej služby PaaS/SaaS. Prehlaď predpokladaných funkcií „Platformy zdieľania a integrácie údajov“ potrebných na dosiahnutie cieľov riešenia MÚSP: Základné funkcie: Servisná zbernica integrácie údajov – sprístupňuje funkcie API pre konzumentov údajov, vykonáva autorizáciu požiadavky, na základe typu objektu, identity producenta a konzumenta a identity údajov z komponentu správy prístupových oprávnení. Nijako nemanipuluje obsah ani formát požiadavky ani odpovede. Poskytovanie údajov - zabezpečenia smerovanie požiadaviek zo spoločnej zbernice (spoločného prístupového bodu) na správny systém, v ktorom sú údaje poskytované. Riadenie kvality údajov, sledovanie kvality údajov a sledovanie riešenie identifikovaných problémov, plánovanie, nasadenie, monitoring, tvorbu opatrení Podporné funkcie pre konzumentov údajov: Konsolidácia údajov - umožňuje z dátových objektov dostupných prostredníctvom platformy zdieľania údajov „vyskladať“ dátové objekty špecifického formátu a štruktúry. Perzistencia údajov - zabezpečuje uchovanie údajov. Na strane konzumenta údajov je týmto spôsobom možné zabezpečiť uchovávanie údajov pre neskoršie použitie, čím sa aj zníži záťaž platformy zdieľania údajov. Podporné funkcie pre poskytovateľov údajov: Nástroje pre manipuláciu s údajmi a transformácie: - ETL – Extract, Transform, Load - umožňuje pripojenie na existujúce aplikačné alebo databázové rozhrania producenta údajov vytvorí potrebné štruktúry údajov a API pre zapojenie poskytovateľa do platformy zdieľania údajov. - Nástroje pre anonymizáciu a pseudoanonymizáciu. Perzistencia údajov - zabezpečuje uchovanie údajov. Na strane producenta údajov je týmto spôsobom možné zabezpečiť riešenie kapacitných nárokov na zdieľanie údajov alebo umožniť online prístup k údajom platných k určitému času v minulosti tam, kde sú aktuálne údaje dostupné iba asynchrónne. Profilovanie dát a stotožňovanie dát, nástroje MDM. Generický register - umožňuje poskytovateľovi údajov viesť určitú evidenciu/register pomocou centrálne poskytovanej služby prispôsobenej jeho požiadavkám. Modul riadenia oprávnení Modul riadenia oprávnení umožňuje nastavenie prístupov užívateľov podľa navrhnutej klasifikácie dát Unifikované aplikačné rozhranie Obsahuje sadu funkcií používaných na prístup ku všetkým typom objektov. Rovnaká sada funkcií môže byť implementovaná na strane poskytovateľa údajov a spoločným prístupovým bodom. Rozhranie obsahuje nasledovné typy funkcií: Prístupové – na základe referencovateľného identifikátora objektu poskytne jeho obsah v štruktúre podľa katalógu zdieľaných objektov. Synchronizačné – poskytne zoznam identifikátorov zmenených objektov od zadaného timestamp. Vyhľadávacie – poskytne zoznam identifikátorov kandidátov spĺňajúcich zadané kritériá. Notifikačné – „push“ notifikácie o zmene v určenom type objektov. |  |
| Obr. 10 Centrálne aplikačné služby: Platforma integrácie údajov (PaaS) – budúci stav |  |
| Popis dátovej architektúry SP vychádza z mapovania objektov evidencie SP a ich reprezentácie prostredníctvom datasetov (detaily v prílohe DataSocpMapping.xlsx). Základnou charakteristikou dátovej architektúry SP je že väčšina základných objektov evidencie (OE) vedených v centrálnych registroch sú konsolidované na základe agendových registrov (tzn. zdrojových registrov), pričom v zdrojovom registri môže byť OE realizovaný odlišným datasetom (rozsahom, štruktúrou, formátom, kvalitou). Časť OE SP bude v rámci realizácie riešenia vyhlásená za referenčné údaje, čím sa SP stane poskytovateľom údajov pre MPIaIÚ. V rámci návrhu riešenia budú do dátovej architektúry SP doplnené aj OE iných organizácií VS v režime referenčných údajov, základných číselníkov a tiež ostatných údajov. SP bude tieto údaje preberať ako konzument MPIaIÚ. Údaje budú dostupné pre použitie resp. referencovanie v jednotlivých IS SP. Tabuľka 17 Navrhovaný implementačný rozsah: Datasety (DS); Integračné scenáre. DS s 2+ konzumných scenárov; 24; 108. DS papier; 2; 0. Celkom; 89; 159. Propagácia referenčných DS; 6; 46. Aktívne prístupy ku DS; 9; 21. IS využívajúce centrálne číselníky (ZČ, SP, iné rezorty); 3; 22. |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-4.1: Miera flexibility riešenia. Q-4.2: Integrácia modulov – vytvorené adaptéry pre všetky prevádzkované aplikácie Q-4.3: Miera inovatívnosti riešenia: využitie optimálnych technológií, ktoré sú podporované Q-4.4: Univerzálny dátový model pre všetky spoločné datasety Q-4.5: Riešenie je funkčné, t.j. jednotlivé IS v rámci SP sú prepojené prostredníctvom integračnej platformy a existuje centrálne dátové úložisko s referenčnými dátami. Q-4.6: Referenčné dáta sa okamžite po zmene automaticky propagujú naprieč IS SP bez manuálnych zásahov a vo formáte zrozumiteľnom pre jednotlivé IS. Q-4.7: Riešenie je zdokumentované na úrovni zdrojového kódu, architektúry, prevádzky a používateľskej príručky. Q-4.8: Riešenie je dostatočne výkonné aj s dostatočnou kapacitou potrebnou počas životnosti riešenia. Q-4.9: Riešenie je minimálne z 85% pokryté automatickými testami a spolu s testovacími scenármi pre manuálne testovanie sú pokryté všetky funkcie riešenia. Q-4.10: Vyššia zrozumiteľnosť IS SP ako celku v porovnaní so stavom as-is a jasné komunikačné cesty medzi jednotlivými systémami. |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-4.1: Riešenie nebude dostatočne flexibilné. R-4.3: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú dátovú zbernicu. R-4.4: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú zbernicu služieb. R-4.4: Migrácia do centralizovanej databázy prinesie neočakávané komplikácie a znemožní používanie nových princípov. Ide o komplexnú prerábku s veľkým potenciálom chýb. R-4.5: Doména SP je rozsiahla a zložitá a bude treba súčinnosť doménových expertov SP. R-4.6: Dátová integračná platforma sa stane úzkym hrdlom systému. Riziko, že v prípade výpadku integračnej platformy príde k výraznému obmedzeniu funkčnosti kľúčových agendových IS SP. R-4.7: SP doteraz nemá žiadne skúsenosti s dátovým manažmentom. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 17 Zoznam informačných systémov Tabuľka 18 Aplikačné moduly Tabuľka 19 Poskytované služby IS Tabuľka 20 Aplikačné rozhrania DataSocpMapping.xlsx | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Technologická architektúra

Tabuľka 18 Technologická architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Riešenie MÚSP bude cieľovo prevádzkované vo vládnom cloude. Služby pre riadenie údajov budú nasadené vo forme PaaS a/alebo SaaS. Z uvedeného dôvodu je technologická architektúra pre projekt MÚSP transparentná. Technologickú architektúru IT riešenia MÚSP zabezpečí prevádzkovateľ vládneho cloudu pridelením zdrojov vo virtuálnom prostredí. Z pohľadu implementačného prístupu k riešeniu MÚSP bude potrebné zadefinovať pre služby PaaS a SaaS: výkonové požiadavky, kapacitné požiadavky, požiadavky na dostupnosť služieb. Uvedené požiadavky budú v rámci implementácie postupne definované pre nasledovné prostredia: vývojové prostredie, testovacie prostredie, produkčné prostredie v rozsahu PoC (pilot), produkčné prostredie v cieľovom stave V prípade využitia dočasného riešenia v prostredí SP, technologickú architektúru pre takéto riešenie zadefinuje SP na základe dostupných technologických zdrojov alebo navrhne dodávateľ v rámci návrhu dočasného riešenia MÚSP. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-5.1: Funkčné testy preukázali dosiahnutie všetkých funkčných požiadaviek na riešenie popísaných v schválenej Funkčnej špecifikácii riešenia. Q-5.2: Na základe kapacitných testov boli definované požiadavky na technickú architektúru cieľového riešenia a zvolený spôsob jej zabezpečenia. Q-5.3: Konzistencia dát bez možnosti neodhaliteľnej manipulácie dát |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-5.1: Problémy pri migrácii definovaných údajov v celom rozsahu z distribuovaných systémov do centrálnej databázy R-5.2: Problematická dostupnosť cloudových služieb z prostredia SP, nutnosť hľadať alternatívne umiestnenie MÚSP v prostredí SP R-5.3: Neuspokojivá škálovateľnosť nového riešenia R-5.4: Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Implementácia a migrácia

Tabuľka 19 Implementácia a migrácia

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Návrh implementačného postupu vychádza z nasledovných požiadaviek na riešenie: Plnenie akčného plánu NKIVS pre strategickú prioritu Manažment údajov. Plnenie cieľov merané v implementácii cez ukazovatele KPI, ktoré zodpovedajú odporúčaniam strategickej priority Manažment údajov. Riešenie bude cieľovo realizované v prostredí vládneho cloudu. Zároveň bude variantne možné využitie dočasného umiestnenia riešenia v prostredí SP. Implementačné aktivity sa budú skladať z nasledovných základný oblastí: - Návrh a implementácia „Data governance“ (tzn. manažmentu údajov) do prostredia SP - Analytické činnosti za účelom zistenia rozsahu a stavu dátového prostredia SP, návrhu implementačného rozsahu a priorít a detailnej funkčnej špecifikácie riešenia (DFŠ). - Implementácia služieb s použitím „Platformy zdieľania a integrácie údajov“. - Aktivity za účelom zlepšenia kvality dát SP. - Aktivity pre zavedenie referencovania údajov a zabezpečenia princípu „jedenkrát a dosť“. - Aktivity pre zabezpečenie dátovej podpory pre službu „Moje dáta“ - Aktivity pre zabezpečenie dátovej podpory pre „Analytické spracovanie údajov vo VS“ Implementácia projektu MÚSP je plánovaná na 24 mesiacov. Implementačný koncept: Aktivity „Data governance“ prebiehajú počas celej dĺžky implementácie v rozsahu: - Návrh procesov DG na úrovni strategického, taktického a prevádzkového riadenia údajov SP. - Implementácia procesov a organizačného zabezpečenia procesov. - Návrh a implementácia DG metodológie. Analytické aktivity začínajú už v úvodnej časti a zahŕňajú: - Analýzu aktuálneho stavu dátového prostredia SP. - Identifikáciu implementačného rozsahu. - Návrh štruktúrovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov. Cieľom je zadefinovať taký blok implementačných činností ktoré je možné realizovať ucelenou dodávkou tak aby bolo možné dodať end-to-end riešenie ktorého úspešnosť je možné vyhodnotiť definovanými metrikami. Dátový segment by mal byť charakterizovaný: - ucelenou dátovou oblasťou resp. doménou, - zoznamom dotknutých IS a ich rozhraní zahrnutých do implementácie, - identifikovanými implementačnými rizikami (hlavne kvalita dát a ich dostupnosť), - detailnými funkčnými požiadavkami pre implementačnú realizáciu dátového segmentu formou dokumentu DFŠ, - Návrh pilotnej implementácie (Proof of Concept) pre vybraný dátový segment. - Vyhodnotenie úspešnosti implementácie PoC, a návrh opatrení resp. zlepšení pre následnú postupnú implementáciu ďalších dátových segmentov. Proof of Concept: - Implementácia na základe vstupov analytickej fázy. - Pilotne bude implementovaný vybraný dátový segment v rozsahu end-to-end integrácie - Vylaďovanie funkčnosti. - Definícia novovzniknutých požiadaviek a zmien ako podklad pre prípravu DFŠ pre ďalšie dátové segmenty. Na základe vyhodnotenia implementácie PoC a prijatých opatreniach je zahájené postupné implementovanie ďalších dátových segmentov formou samostatne riadených dodávok end-to-end riešení. Dodávka je definovaná: - definovaným rámcom „Data governance“, - rozsahom dátového segmentu, - detailnou funkčnou špecifikáciou pre dátový segment. - cieľmi v oblastiach: dátovej kvality, referencovania a princípu „jedenkrát a dosť“, zabezpečenie dátovej podpory pre službu „Moje dáta“ a „Analytické spracovanie údajov vo VS. V prípade aplikovania variantu dočasného umiestnenia riešenia MÚSP v prostredí SP, bude najneskôr do konca roku 2019 vykonaná migrácia riešenia MÚSP do cieľového stavu v prostredí vládneho cloudu. Základné priority pre určenie dátových segmentov pre prvých 12 mesiacov: - Zavedenie referencovania existujúcich alebo v priebehu roka 2018 vyhlásených referenčných údajov, čo musí byť reprezentované: - integráciou pre zabezpečenie konzumovania RÚ zo systému MPIaIÚ, - stotožnením údajov voči objektom evidencie SP, - implementáciou použitia RÚ v IS SP. - Zabezpečenie a vyhlásenie RÚ na strane SP, čo musí byť reprezentované: - zapečením kvality dát RR SP, - integráciou pre poskytovanie RÚ do systému MPIaIÚ, - legislatívnym postupom vyhlásenia RÚ. Prístup k riadeniu dodávok pre MÚSP: - Realizácia štandardné verejného obstarávania (VO). - Realizačná štruktúra dodávky: - Návrh a implementácia „Data governance“. - Analytické aktivity v rozsahu: analýza aktuálneho stavu, identifikáciu implementačného rozsahu, návrh štrukturovania rozsahu do kompaktných dátových segmentov, návrh PoC, - DFŠ PoC, vyhodnotenie úspešnosti PoC a návrh opatrení resp. zlepšení. - Samostatné dodávky pre ďalšie dátové segmenty. - Prístup k novým IS SP ktoré budú identifikované v priebehu implementácie MUSP: - SP zabezpečí aby požiadavky na novo budovaný IS zahrňovali aplikovanie „Data governance SP“ do riešenia SP. - SP zabezpečí aby súčasťou nového IS bola aj dodávka rozhraní resp. ďalších funkcionalít ktoré zabezpečia pripojenie nového IS do MÚSP. - Požiadavky na špecifikáciu vyššie uvedených rozhraní/funkcií zabezpečia analytické aktivity v rámci MÚSP. - MÚSP zabezpečí implementačné práce na pripojenie nového IS do MÚSP - Prístup k novým IS SP ktoré budú identifikované až po jeho ukončení implementačných aktivít MUSP a jeho zavedení do prevádzky: - SP zabezpečí aby požiadavky na novo budovaný IS zahrňovali aplikovanie „Data governance SP“ do riešenia SP. - SP zabezpečí aby súčasťou nového IS bola aj dodávka rozhraní resp. ďalších funkcionalít ktoré zabezpečia pripojenie nového IS do MÚSP. - Požiadavky na špecifikáciu vyššie uvedených rozhraní/funkcií a pripojenie nového IS do MÚSP bude riešené v rámci zmenového konania prevádzkovej podpory MÚSP. - V tejto súvislosti je potrebné upozorniť že SP na základe plánu realizácie nových IS (vid. KRIS) musí zabezpečiť finančné krytie pre prevádzkovú podporu MÚSP aby nové IS bolo možné priebežne pripojovať do MÚSP. |  |
| Návrh rámcového harmonogramu: Dodávka; 2017; 2018; 2019; 2020. Štúdia MÚSP; 7.12.2017. NFP; 1Q. VO; 1Q; 2Q. Analýza a PoC; 3Q; 4Q. Implementácia; 3Q; 4Q; 1Q; 2Q; 3Q; 4Q; 1Q; 2Q. Migrácia do G-cloudu; 1Q; 2Q. |
| Návrh implementačných cieľov a ich merania: Cieľ; Ukazovateľ (KPI); Hodnoty; Ambícia; Míľnik. Zavedenie „Data governance“ (manažment údajov) v prostredí SP; Navrhnuté procesy DG sú zavedené do prostredia SP a sú funkčné a používané; Percento procesov ktoré sú funkčné a používané v SP, voči celkovému počtu navrhovaných procesov; 100 %; koniec projektu. Navrhnuté organizačné zmeny pre podporu DG sú zrealizované v SP vrátane personálneho zabezpečenia; Percento organizačných zmien ktoré boli v SP zavedené a personálne zabezpečené, voči celkovému počtu navrhovaných organizačných zmien; 100 %; koniec projektu. Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov v IS SP; Presnosť (čistota) – miera, s akou objekt evidencie reprezentuje reálny svet; Percento objektov evidencie v IS SP, ktoré majú zistené chyby; <1 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Kompletnosť - Kompletnosť údajov znamená, že všetky údaje z objektu evidencie, považované alebo označené za povinné, sú prítomné v dátovom prvku; Percento objektov evidencie v referenčných registrov, ktoré majú prítomné všetky údaje vyžadované agendou; >97 %; koniec projektu. Percento objektov evidencie v IS SP, ktoré majú prítomné všetky údaje vyžadované agendou; >70 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Unikátnosť - Vyhodnotenie duplicity údajov vo vzťahu k jednotnému referencovateľnému identifikátoru; Percento viacnásobného výskytu subjektu evidencie v jednom objekte evidencie; 0 %; do 12 mesiacov po konci projektu. Aktuálnosť - Údaje sú časovo príslušné a považované za aktuálne; Percento objektov evidencie, ktorých dátum aktualizácie je rovnaký, ako dátum vzniku relevantnej skutočnosti, ku ktorej sa aktualizácia viaže; >80 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Referenčná integrita; Percento údajov v objekte evidencie, ktoré sú stotožnené s relevantnými referenčnými údajmi; 100 %; do 12 mesiacov po implementácii OE. Percento subjektov evidencie, ktoré majú jednoznačný referencovateľný identifikátor; 100 %; do 12 mesiacov po implementácii OE. Strojová spracovateľnosť; SP má pripravené údaje tak že ich obsah je štruktúrovaný a umožňuje automatizované spracovanie; >90 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Konzistentnosť – vzájomné logické vzťahy v rámci objektu evidencie sú správne a v súlade s biznis pravidlami; Percento objektov evidencie, ktorých údaje spĺňajú logické kritériá konzistentnosti údajov; 100 %; koniec projektu. Správnosť - zhoda údajov s kritériami, ktoré stanovujú formát dát; Percento objektov evidencie so správnymi údajmi; 100 %; koniec projektu. Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“; Zabezpečenie využívania referenčných údajov v SP; Podiel využívania vyhlásených referenčných údajov RR v agendách SP, voči celkovému počtu vyhlásených RR ktoré sú relevantné voči agendám SP. (tzn. ktoré boli stanovené pre použitie v agendách SP); 100 %; koniec projektu. Rozšírenie zoznamu referenčných údajov SP; Podiel vyhlásených referenčných údajov SP, na celkovom množstve údajov, ktoré boli stanovené, že budú vyhlásené ako referenčné údaje SP; 100 %; koniec projektu. Moje dáta; Zvýšenie dostupnosti údajov o klientoch, ktoré sa v SP o nich evidujú pre službu „Moje údaje“; Podiel údajov o klientoch (občan, podnikateľský subjekt) dostupných pre službu „moje dáta“; 95 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Open data; Zvýšenie dostupnosti údajov pre službu „Open data“; Podiel dostupných údajov pre službu „open dáta“; 98 %; do 6 mesiacov po konci projektu. Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe; Zvýšenie dostupnosti údajov dát pre analytické spracovanie; Podiel dostupných údajov pre analytické spracovanie; 99 %; do 6 mesiacov po konci projektu. |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-6.1: Plnenie definovaných míľnikov podľa projektového plánu pri dosiahnutí očakávanej kvality výstupov. Q-6.2: Prehľadná, presná a aktualizovaná dokumentácia Q-6.3: Medzinárodný štandard pri riadení projektov: projekty sú riadené na základe uznávanej metodiky. Q-6.5: Plánovanie postupu migrácie je presné: úroveň detailu a konzistentnosť plánu migrácie (v rátane metodiky jeho prípravy). |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-6.1: Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti pre tak navrhnuté riešenie R-6.2: Rozdelenie projektu na čiastkové projekty nebude účinné a spôsobí komplikácie pri synchronizácii jednotlivých dodávok R-6.3: SP nebude schopná zvládnuť nároky vyplývajúce so zavedenia systému data governance a vytvorí sa závislosť na dodávateľoch R-6.3: Náklady na realizáciu projektu budú podcenené a implementácia prinesie požiadavky, ktoré neboli vopred zrejmé |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality Tabuľka 30 Výstupy projektu Tabuľka 31 Harmonogram projektu | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 20 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| Na základe Uznesenia vlády SR č. 328/2015 k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 bude na Slovensku platiť najneskôr do konca roka 2017 nový zákon o kybernetickej bezpečnosti pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek zo zákona v podobe komplexných technických a organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do prostredia IS SP. Opatrenia reagujúce na požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti sú komplexné a sú rozdelené do troch realizačných fáz (vid obr.). Po implementácií opatrení bude IS SP vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti. Pre riešenie bezpečnosti MÚSP bude v rámci projektu spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného projektu. Bezpečnostný projekt zároveň zabezpečí aby vyššie uvedené opatrenia ku kybernetickej bezpečnosti boli zohľadnené a koordinované s ich aplikáciou v rámci prostredia SP. |  |
| Obr. 11 Bezpečnostná architektúra – budúci stav |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-7.1: Nastavenie rolí a oprávnení vo vzťahu k bezpečnosti, Q-7.2: Úspešne vykonané penetračné testy zo zoznamu odporúčaných testov, Q-7.3: Vypracované bezpečnostné politiky, ktoré sú zavedené do praxe. Q-7.4: Dátová bezpečnosť |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-7.1: Omeškanie bezpečnostného projektu R-7.2: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky R-7.3: Nedostatočne doménovo, analyticky a implementačne podchytená dátová bezpečnosť. |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Prevádzka

Tabuľka 21 Prevádzka - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| V súčasnosti je v používaní Centrálny Systém Podpory Prevádzky SP. V súvislosti s nasadením MÚSP SP neplánuje aktuálnu platformu CSPP meniť. MÚSP resp. jeho časti budú zaradené pod riadiace procesy CSPP ktoré budú používané v čase nábehu produkčnej prevádzky MÚSP. Z toho tiež vyplynie potreba uzatvorenia dohody o podpore už počas realizácie projektu resp. vo fáze jeho obstarania minimálne na obdobie 5 rokov Počas implementácie MÚSP systém podpory prevádzky bude tiež podporovať aj testovacie a vývojové prostredia MÚSP v rozsahu zadefinovanom kontrakte dodávok MÚSP. Je predpoklad, že po ukončení projektu MUSP bude systém CSPP funkčne rozšírený v závislosti na explicitnej požiadavke SP o ďalšie procesy, ktorých prioritu, poradie a čas zavedenia a ďalšie súvisiace detaily určí SP vo fáze analýzy ku každému procesu. Sú to procesy: Manažment zmien, Manažment úrovne služieb, Manažment releasov a nasadení, Manažment konfigurácií a aktív služby, Manažment udalostí, Manažment kontinuity IT služieb, Manažment dodávateľov, Manažment znalostí, Validácia a testovanie služby, Manažment kapacity, Manažment dostupnosti, Manažment prístupov, Finančný manažment pre IT a ďalšie podľa ITILv3 a na základe potrieb Sociálnej poisťovne. |  |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |  |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Q-8.1: K produktu je k dispozícii aktuálna prevádzková dokumentácia ktorá sa pravidelne reviduje Q-8.2: Produkt je schopný samostatnej existencie a je v podmienkach SP prevádzkovateľný Q-8.3: Dobre sú definované eskalačné procedúry v uzatvorenej dohode o podpore Q-8.4: Dobre sú definované limity a obmedzenia súvisiace s prevádzkou produktov Q-8.5: Dodávateľ akceptuje, že podpora produktov bude riadená procesmi prevádzky SP vrátane integrácií |  |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-8.1: Projekt bude rozdelený na realizačné časti, ktoré nie sú samostatne zmysluplné z pohľadu používania a prevádzky. V takom prípade by prevádzka bola závislá od iných (nedokončených) častí MUSP R-8.2: Obstaranie nebude detailne pokrývať fázu 5 ročnej prevádzky z dôvodu nedostatku informácií a potom prevádzka bude zápasiť s nečakanými bariérami R-8.3: Riešenie nebude prevádzkovateľné kapacitami SP a potom sa SP dostane do závislosti na dodávateľovi |  |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 6 Kritéria kvality | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Ekonomická analýza

Tabuľka 22 Ekonomická analýza - budúci stav

| Súhrnný popis |  |
| --- | --- |
| V ekonomickej analýze (CBA) je hodnotený variant C, ktorý je preferovaný na základe multikriteriálnej analýzy. V rámci CBA je variant C uvedený ako Alternatíva 2. Alternatívu 1 v CBA predstavuje variant D (MÚSP neexistuje). Výdavky na projekt MÚSP budú vykompenzované prínosmi predovšetkým v oblasti dátovej kvality, integrácii interných systémov a konsolidácii objektov evidencie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa v rámci svojich agiend a ktoré je povinná poskytovať iným subjektom. Ekonomický cashflow od roku t3 sa predpokladá kladný s úsporami s prechodom na cloudové služby PaaS, v rámci finančných ukazovateľov ešte nie sú započítané prínosy ušetreného času interných používateľov a hodnota kvalitných konsolidovaných údajov, ktoré nie je možné exaktne uviesť vo finančnom vyjadrení ##### Kvantifikované prínosy: Skrátenie času evidencie a vybavovania podaním automatizáciou kontrol a čítania údajov o osobách – klientov SP. Optimalizácia nákladov na prevádzku migráciou do vládneho cloudu využitím pripravovaných služieb PaaS. ##### Ďalšie kvalitatívne prínosy: Konsolidovaný pohľad na klienta SP a históriu vzťahu s ním, Zavedenie manažmentu údajov SP, - Referenčné údaje a princíp jedenkrát a dosť. - Dátová podpora pre služby: Moje dáta a Open dáta - Dátová podpora pre analytické spracovanie údajov vo verejnej správe - Manažment životného cyklu údajov. - Kvalita údajov. - Klasifikácia a kategorizácia údajov. - Integrácia údajov. Technologická stabilizácia prevádzkovaného prostredia IS SP, spoľahlivosť a bezpečnosť systémov. Ukazovatele ekonomickej výkonnosti pre životnosť projektu 10 rokov: Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 631 855, 71 € Čistá súčasná finančná hodnota (FNPV) = -799 006, 26 € Rok návratu investície (PBP) = 9 |  |
| MÚSP. Ukazovateľ efektivity; Hodnota; Požadovaná hodnota; Vyhovuje. Čistá súčasná ekonomická hodnota; 631 855 €; > 0 €; Áno. Čistá súčasná finančná hodnota; -799 006 €; < 0 €; Áno. Doba návratnosti; 9 rokov; < 10 rokov; Áno. Tabuľka 23 Prehľad ukazovateľov efektivity Obdobie; t1; t2; t3; t4; t5; t6; t7; t8; t9; t10. Náklad (Milión €); 1,43; 2,08; -0,43; -0,43; -0,43; -0,39; -0, 39; -0, 39; -0, 39; -0, 39. Prínosy (Milión €); 0,0; 0,0; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Ekonomický tok (Milión €); -1,43; -2,08; 0,68; 0, 68; 0, 68; 0, 64; 0, 64 72; 0, 64; 0, 64; 0, 64. Tabuľka 24 Prehľad nákladov a prínosov # Tento projekt zo svojej povahy negeneruje príjmy, keďže nezavádza žiadne nové spoplatnené služby a je zameraný na optimalizáciu a racionalizáciu IKT v prostredí Sociálnej poisťovne. |
| Implementácia projektu (alternatívy C) si bude vyžadovať náklady na obstaranie služieb, HW+SW, a personálne náklady. Tabuľka 25: Typ výdavku; Popis. Služby; Príprava projektu, Analýza a návrh Data governance. Implementácia. Testovanie. Nasadenie riešenia, Školenia. Migrácia do cloudu. Riadenie projektu. Publicita a informovanosť. HW; Využije sa súčasná infraštruktúra SP, resp. neskôr služby IaaS cloudu. SW licencie; Obstaranie SW licencií pre MDM (migrovateľné do cloudu). Tabuľka 26 Typy výdavkov projektu Rozdelenie celkového rozpočtu projektu v sume 4 971 150 EUR na úroveň plánovaných aktivít v uvádza tabuľka nižšie. V rámci projektových nákladov je plánovaný rozsah prác pre externé výkony vo výške 6181 človekodní a 1284 človekodní interných zamestnancov. Výstup; Komplexnosť; Suma v € vrátane DPH. Iniciácia projektu., DFŠ, návrh Data governance; Stredná; 576 575€. Príprava systémového prostredia; Nízka; 71 150€. Lokálne kópie RR v MDM a propagácia ref. údajov; Vysoká; 972 275 €. Agendové Datasety Jednoduché; Stredná; 840 050 €. Agendové Datasety Konsolidované; Vysoká; 1 287 325 €. Školenia; Stredná; 84 000 €. Služby Quality assurance; Stredná; 576 800 €. SW licencie MDM; N/A; 500 000 € (na dva roky). Projektové riadenie; Stredná; 40 500€. Publicita a monitoring; Nízka; 22 500 €. SPOLU; 4 971 150 €. Tabuľka 27 Rozpočet projektu podľa výstupov Detailný rozpis rozpočtu ako aj celkovej CBA preferovaného variantu porovnaním so súčasným stavom je v priloženej CBA. Vysvetlenia k CBA analýze: # HÁROK Faktory: # Životnosť projektu (t) = 10 rokov Referenčná diskontná sadzba (i) = 4% Sociálna diskontná sadzba (r) = 5% t1 = 2018 Ostatné faktory boli aktualizované nasledovne: # Osobné náklady (Cper) = 10,01 EUR/hod Cper=(1185*1,352)/160, pričom 1602,12 EUR je priemerná hrubá mzda vo verejnej správe za 2. štvrťrok 2017. Odvody zamestnávateľa (SP, ZP, SF) sú 35,2%. Fond pracovnej doby na 1 mesiac je 160 hodín (čas na prestávku nie je započítaný). Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. # Priemerná mzda v NH (Cperc) = 5,90 EUR Priemerná mzda v NH za 2. štvrťrok 2017 bola 944 EUR. 944//160 = 5,9 EUR. Údaje k priemernej mesačnej mzde podľa odvetví: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i2F54CEABC9464EB6B9D47D7B63C86C2B%22)&ui.name=Priemern%c3%a1%20mesa%c4%8dn%c3%a1%20mzda%20pod%c4%bea%20odvetv%c3%ad%20%5bpr0205qs%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk # HÁROK Spotrebovávané cloudové služby Parameter je vyhodnocovaný ako úspora z prevádzky - v časti prínosy. Odhadovaná cena za MDM Paas v rokoch t3 až t10 je 250 000 EUR/ročne. # HÁROK Parametre – agendové IS (Počet podaní a trvanie spracovania podania) Pre účely CBA boli použité nasledovné výpočty a predpoklady: - parametre boli vyčíslené pre jednotlivé agendy spracovávané Sociálnou poisťovňou: Agenda 1: nemocenské poistenie Agenda 2: dôchodkové poistenie Agenda 3: úrazové poistenie Agenda 4: garančné poistenie + poistenie v nezamestnanosti Agenda 5: výber poistného - pre jednotlivé agendy bol použitý priemer dostupných dát za posledné 3 kompletné roky (2014-2016) - predpokladá sa konštantná úroveň podaní, rovnaká pre alternatívu 1 aj 2 (keďže tento projekt nerieši dávkové systémy, ale len údajovú bázu formuláre žiadostí priemerne obsahujú tretinu údajov o žiadateľoch, tieto údaje budú pred vyplnené a validované systémom automatizovane, čím sa ušetrí 30-40% práce používateľa (použité pre odhad alternatívy 2). Podkladové výpočty pre vybrané parametre (alternatíva 1): # Agenda 2: dôchodkové poistenie Počet podaní sekcie DP. Rok; ŽoD; Iné podania; spolu. 2014; 113 283; 678 911; 792 194. 2015; 117 251; 684 623; 801 874. 2016; 123 481; 597 744; 721 225. 5/2017; 45 517; 318 890; 364 407. priemer za 3 komplet roky (2014-2016); 771 764. # Priemerný odhadovaný čas na spísanie žiadosti o dôchodok s poistencom v pobočke SP je 45 min. Ostatné agendy (ÚP - úrazové poistenie, NP – nemocenské poistenie, GP a PvN - garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti): 2014; 2015; 2016; 2017*; Priemerný odhadovaný čas spracovania podania; priemer za 3 komplet roky (2014-2016). ÚP; 73 131; 72 474; 73 777; 35 821; 45 min; 73 127. NP; 2 712 591; 2 945 772; 3 277 430; 1 899 321; 30 min; 2 978 598. PvN; 1 047 053; 1 049 522; 1 060 509; 441 885; 30 min; 1 064 711. GP; 18 397; 10 853; 7 800; 3 250; 30 min.. # Agenda 5: výber poistného počet podaní; Trvanie spracovania podania; priemerný čas potrebný na vypracovanie a doručenie podania. 2014; 2015; 2016; 2017; 2014; 2015; 2016; 2017; 2014; 2015; 2016; 2017. odd.351; 8 123 733; 8 274 104; 8 278 722; 3 577 366; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a. odd.352; 15 948; 28 057; 21 384; 15 206; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.; cca 3 min.. odd. 353; 25 066; 31 818; 31 313; 13 172; cca 7-10 min.; cca 7-10 min.; cca 7-10 min.; cca 7-10 min.; cca 45-50 min.; cca 45-50 min.; cca 45-50 min.; cca 45-50 min.. vymáhanie; 242075; 290783; 306703; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a; n/a. spolu/rok; 8 365 808; 8 564 887; 8 585 425. priemer za 3 komplet roky (2014-2017); 8 505 373; 10 min; 10 min; 10 min; 10 min; 45 min; 45 min; 45 min; 45 min. # HÁROK TCO (Náklady na existujúce riešenie) Náklady pre existujúce riešenie – bol vyčíslený variant „CDÚ neexistuje“ (súčasná prevádzka na platforme Intel serverov – virtuálna farma), a to s nasledujúcimi predpokladmi: - Využívaný existujúci HW - OS Windows, farma virtuálnych serverov – referenčné prostredie, platforma serverov HP DL 580 a 980 - Správa systému – 3 administrátori - Položka č. 1 (náklady spojené s prevádzkou SW) znamená: - technická podpora licenčného softvérového vybavenia Microsoft podľa zmluvy 20583-20/2016-BA zahŕňajúca tieto vybrané produkty: CIS Datacentrum, CIS standard, Sharepoint server, SQL server Enterprise - Pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft podľa zmluvy 20583-20/2016-BA - Microsoft Premier Support Standard podľa zmluvy 47561-4/2014-BA - v roku t6 sa predpokladá presun riešenia do vládneho cloudu, čo má vplyv na prevádzkové náklady (úspora/nulové hodnoty v tabuľke) # HÁROK TCO – SW a/ náklady na vytvorenie/obstaranie riešenia # Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k MDM: 250 000 EUR/rok Vytvorenie aplikácie: Náklady za obdobie t1: 1 906 819 EUR Náklady za obdobie t2: 2 480 331 EUR Detaily k nákladom na vytvorenie riešenia viď argumenty k rozpočtu (text nižšie) a samotný rozpočet. Školenia spojené so SW a aplikáciou sú odhadované na 84 000 EUR: Náklady na školenie školiteľov, resp. role v biznis procesoch (napr. dátoví kurátori): 63 000 EUR Náklady na školenie administrátorov IS: 21 000 EUR b/ náklady na prevádzku vytvoreného riešenia Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update (SLA) boli odhadnuté na 5% z nákladov na vytvorenie riešenia ročne, tj. 219 358 EUR/rok. Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie predpokladajú nasledovné: - V rámci prevádzky riešenia budú zamestnaní 3 dátoví kurátori (1 centrálny, 1 pre oblasť agendy výberu poistného, 1 pre oblasť agendy dávok): 3 FTE - MD rate interné: 7,5*15 = 112,5 Eur / MD, tj. 112,5 * 20 dní = 2250 Eur/mes. Poznámka: v rámci projektu sa nerealizuje nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW, vrátane systémového SW. |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| R-9.1: Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu. R-9.2: Náklady na vybudovanie MÚSP sa vymknú kontrole. R-9.3: Náklady na prevádzku MÚSP sa vymknú kontrole. |  |
| Prílohy |  |
| SU OPII MUSP Prilohy.docx Tabuľka 5 Riziká Tabuľka 38 Náklady Tabuľka 39 Prínosy Tabuľka 40 NPV |  |

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (schválená vládou SR 28.9.2016)